**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัด5สุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน หมู่ที่ 1 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 %  Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 ม. ยาว 177 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 796.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หน้า8 ลำดับที่ 15 ) | 498,000 | หมู่ที่ 1  ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 2  สายวิจิตร-ไชยคราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3  4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสัมฤทธิ์ ม.4 –หมู่ที่ 8 | โดยดำเนินการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม. ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล Summers Sible ขนาด 1.5 แรงม้า ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอนต่อนาที พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 125 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต. ปากแพรกกำหนด  โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 599,000  467,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเขาแร่  หมู่ที่.4 –หมู่ที่ 8  สายนายสัมฤทธิ์ | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวี สายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวี สายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการขุดปรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตรางระบายน้ำขนาดกว้างบน 1.50 ม. กว้างล่าง 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระยะทาง 350 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 491,000 | หมู่ที่ 5สายบ้านคอกช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง – ป่าอม  หมู่ที่ 6 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,013,000 | หมู่ที่ 6  สายเขาแดง – ป่าอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการยกระดับบดอัดหินคลุก สายทุ่งเสม็ด – คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7 | โดยดำเนินการเกรดบดอัด ขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือก กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 80% Modified proctor density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 267,000 | หมู่ที่ 7  สายทุ่งเสม็ด – คลองระบายน้ำชลประทาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่8 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,006,000 | หมู่ที่ 8  สายคลองคราม-ป่าอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,006,000 | หมู่ที่ 9  สายน้องใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,026,000 | หมู่ 11  สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 500,000 | หมู่ 13  ซอยเพลงบอกจำลอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแบบไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,006,000 | หมู่ที่ 15  สายอนามัย-ช่องแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมการเกษตร  โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | 40,000  100,000  30,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการบริหารสถานศึกษา  ค่าอาหารเสริม (นม)  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนพื้นที่  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.บ้านคลองกัด และ ศพด.บ้านคอกช้างและโรงเรียนในสังกัด อบต.และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรง  เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด 7 โรง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเขาพระอินทร์  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง | 3,382,450  2,608,0 00  3,928,000  1,088,000  524,300 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง  รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง  โรงเรียนในเขต อบต.ปากแพรก, สพฐ.  ร.ร.เขาพระอินทร์  ศพด.คลองกัด  ศพด.บ้านคอกช้าง | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6  7  8 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคอกช้าง | ค่าโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศพด.บ้านคลองกัด ศพด.บ้านคอกช้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคอกช้าง | 30,000  150,000  300,000 | ศพด.บ้านคอกช้าง  รร.บ้านเขาพระอินทร์  ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองช่าง,กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000  100,000  200,000  30,000  50,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก  โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | 240,000  14,208,020  2,822,400  260,000  200,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา  โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 100,000  100,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 60,000  30,000  150,000 | อบต.  ปากแพรก    อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง)  จัดซื้อเต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 ม.  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก  ระดับ 3-4  จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จัดซื้อโพเดียม | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จำนวน 1 ชุด  เต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 ม. จำนวน 2 หลัง  โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 2 ตัว  โต๊ะหมู่หมู่บูชา จำนวน 1 ชุด  โพเดียมไม้ จำนวน 1 ชุด | 3,000  28,000  15,000  80,000  13,000  8,500  10,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9  10 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว  ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้  โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 จำนวน 2 ตัว | 6,000  27,500  15,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 | เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 7 ตัว  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง  ชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง จำนวน 1 ชุด  ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 5 ตู้  โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 4 ตู้    โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว  โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว | 11,000  84,000  34,000  27,500  34,000  5,000  7,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จัดซื้อชั้นวางของเข้ามุม | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด  ชั้นวางของเข้ามุม จำนวน 3 ตัว | 17,000  6,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง  ศพด.บ้านคอกช้าง | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  จัดซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 8 ตัว  ไฟไซเรน LED แสงสีเหลืองล้วนขนาด ความยาว 120 ซม.พร้อมกล่องเสียงพร้อมติดตั้ง | 264,000  40,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  ติดตั้งสำหรับรถบรรทุกขยะ | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์  จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | ชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ จำนวน 1 ชุด  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 10,000  10,300 | ศพด.บ้านคอกช้าง  ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า มีปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด  ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง | 19,000  15,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 60,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interfact)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3  4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง  -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ | 2,500  2,500  21,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (GraphicsProcessing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโยยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  -มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Intermal) หรือภายนอก (Extermal) จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-FI(IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง  -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (GraphicsProcessing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโยยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย | 21,000 | สำนักงาน  อบต.ปากแพรก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  -มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Intermal) หรือภายนอก (Extermal) จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-FI(IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สนง.อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 5,200  5,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก  สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สนง.อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 2,600  2,500 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก  สำนักงาน อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 2 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 60,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 5,200  5,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง  รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  | สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 2,600  2,500 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก  สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2  3 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น  จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท๊งหมึกแท้ รองรับงานพิมพ์ขนาด A3 | เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - Prin  -ความละเอียดขาวดำ(DPI):4800 x1200  -ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ(IPM):15  -ความเร็วในการพิมพ์สี(IPM):8  -COPY ความละเอียด ขาว ดำ :1200x2400  -SCAN  -ความเร็วในการสแกน(มิลลิวินาที):3  -ความละเอียด:1200 x2400  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท๊งหมึกแท้ รองรับงานพิมพ์ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง  -ความละเอียดงานพิมพ์ :5,760x1,440 dpi  -ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ : 30 แผ่น/นาที  -ความเร็วการพิมพ์สี : 17 แผ่น/นาที | 15,000  18,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก  สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 ตัว | 27,600  240,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) | รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  -แบบดับเบิ้ลแค๊บ  (1)เป็นกระบะสำเร็จรูป  (2)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู  (3)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  (4)ราคารวมภาษีสรรพสามิต | 957,000 | อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน | จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1)เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง  2)เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้าความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า 2,800 รอบต่อนาที  3)ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic  4)ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว  5)ขนาดล้อเหล็กสั่นสะเทือน  (1)ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร  (2)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร  6)ระบบสั่นสะเทือน  (1)ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร | 3,000,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | (2)น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ตัน  7)มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)ไม่น้อยกว่า 10 ตัน  8)หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  9)อุปกรณ์ประกอบ  (1)มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์  (2)เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ  (3)เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ  (4)มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิค  (5)เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง  (6)เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท  (7)แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด  (8)หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | (9)ไส้กรองอากาศ จำนวน 3 ชุด  (10)ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด  (11)อุปกรณ์ถอดน๊อดล้อ จำนวน 1 ชุด  (12)ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด  (13)ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด  (14)กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด  (15)เกจ์วัดลมยาง จำนวน 1 ชุด  (16)หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา คู่มือการซ่อมและการสั่งอะไหล่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55