**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัด5สุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** |  | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน - บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 | โดยดำเนินการ เกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่กำหนด วงเงินตั้งไว้ 357,000.-บาท  โดยดำเนินการเกรดเกลี่ย บดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่กำหนด | 357,000  605,000 | ซอยวัดเวฬุวัน - บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1  สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน ม.4 – เขต ม.8 | โดยดำเนินการ เกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้าง พื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00ม. ยาว 300ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด | 863,000 | สายเขา  เหมน ม.4 – เขต ม8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก  คอนกรีตสายป่าอม – เขาแดง หมู่ที่ 6 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00ม. ยาว 300ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ที่กำหนด | 859,000 | สายป่าอม – เขาแดง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิด แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00ม. ยาว 200ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด | 843,000 | สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ ม.9 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00ม. ยาว 300ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ที่กำหนด | 863,000 | สายซอยประชาสรรค์ ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายนางจิตร – สระน้ำ หมู่ที่ 10 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00ม. ยาว 300ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด | 876,000 | สายนางจิตร – สระน้ำ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8  9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คศล. สายคลองน้อย-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่กำหนด  โดยดำเนินการตัดดินถมดินคูระบายน้ำและคันทางเดิม กว้าง 6.00ม. ยาว 450 ม. พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รูปตัววี) ขนาดกว้างบน 1.50ม. กว้างล่าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 500 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด | 726,000  1,201,000 | สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11  สายคลองน้อย-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการบุกเบิกยกระดับถนน สาย ช่องแก้ว – บ่อวัว หมู่ที่ 15 | โดยดำเนินการบุกเบิกถนนขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5.00ม. ยาว 1,000ม. พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุ กว้าง4.00ม. ยาว1,000ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม.หรือปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.80x1.00ม. จำนวน70 ท่อน ขนาด ศก. 1.00x1.00ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ | 585,000 | สาย ช่องแก้ว – บ่อวัว หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต  สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางแน่นไม่น้อยกว่า 95 % standard proctor density และก่อสร้างพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density พร้อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00ม. ยาว 300ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด วงเงินตั้งไว้ 899,000.-บาท | 899,000 | สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. หรือมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด | 225,000 | บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมการเกษตร  โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | 70,000  70,000  30,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  หมู่ที่ 4  โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | โดยทำการปรับปรุงสนามฟุตบอลขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,517 ตร.ม.และปรับปรุงลู่วิ่งขนาด กว้าง 9.60 ม.ยาวโดยรอบพร้อมขอบคันคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 64.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด  โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องพักครูและก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 9.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.50 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด | 1,527,000  708,000  450,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านเขาพระอินทร์  รร.บ้านคอกช้าง | กองช่าง,กองการศึกษา  กองช่าง,กองการศึกษา  กองช่าง,กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  -ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนพื้นที่  -ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก  -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด 7 โรง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเขาพระอินทร์  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.บ้านคลองกัด และ ศพด.บ้านคอกช้างและโรงเรียนในสังกัด อบต.และโรงเรียนสำนักงาน | 3,330,010  3,932,000  1,080,000  524,300  2,607,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง  รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง  โรงเรียนในเขต อบต.ปากแพรก, สพฐ.ร.ร.เขาพระอินทร์ศพด.คลองกัดศพด.บ้านคอกช้าง | กอง  การศึกษาฯ  กอง  การศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3  4  5 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  โครงการจัดงานวันวิชาการ | ค่าโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศพด.บ้านคลองกัด ศพด.บ้านคอกช้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันวิชาการ | 30,000  130,000  30,000 | ศพด.บ้านคอกช้าง  รร.บ้านเขาพระอินทร์  ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา  กองการศึกษา  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5  6 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563  โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 50,000  50,000  50,000  30,000  50,000  100,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  รร.บ้านเขาพระอินทร์  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7  8 | โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศิลปท้องถิ่นภาคใต้(เพลงบอก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศิลปท้องถิ่นภาคใต้(เพลงบอก) | 100,000  40,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4  5 | โครงการสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก  โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรก  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | 240,000  14,836,800  3,091,200  300,000  250,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา  โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 100,000  100,000 | อบต.ปากแพรก  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2 | โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | 60,000  100,000 | อบต.  ปากแพรก  อบต.  ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1  2  3  4 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้  จัดซื้อโพเดียมไม้ | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ตู้เหล็กเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกประตูมือจับแบบฝังพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 3 ตู้  โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้  -หน้าโต๊ะสีขาว โฟเมก้า  -โครงขาเหล็กแข็งแรงทนทาน  -ขาเหล็กสามารถพับได้ ชุบโครเมี่ยม  ขนาด 180x60 ซม.จำนวน 4 ตัว  ขนาด 120x60 ซม.จำนวน 2 ตัว  โพเดียมไม้ จำนวน 1 ชุด | 36,400  15,000  11,000  15,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5  6 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก)มี  จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก) | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก)มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณ์อุตสาหกรรมจำนวน 8 ตู้  ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก) จำนวน 5 ตู้  -มีหูลิ้นชัก  -คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัฑ์อุตสาหกรรม(มอก) | 44,000  39,500 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองคลัง  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7  8  9 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 4 ตัว (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน(พนักพิงสูง) | เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว  (รร.บ้านเขาพระอินทร์และ ศพด.บ้านคอกช้าง)  คุณลักษณะ  - เก้าอี้มีล้อเลื่อน  - พนักพิงสูงถึงกลางหลัง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 4 ตัว (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - 7 ลิ้นชัก  - พร้อมกระจกปูโต๊ะ  เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน(พนักพิงสูง)  จำนวน 1 ตัว  (กองการศึกษาฯ)  คุณลักษณะ  - เก้าอี้มีล้อเลื่อน  - พนักพิงสูงระดับศีรษะ | 8,000  28,000  5,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10  11  12  13 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู  จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2  จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (มี มอก) | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู  จำนวน 2 เครื่อง (ศพด.บ้านคอกช้าง)  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู  จำนวน 4 เครื่อง (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - ชั้นวางแฟ้มสำนักงาน 20 ช่อง จำนวน 2 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง  - มีล้อเลื่อน  ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (มี มอก) จำนวน 50 ชุด (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาทำจากพลาสติก  - โต๊ะและเก้าอี้สีเทา | 40,000  112,000  4,000  120,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14  15  16  17 | จัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง)  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กพร้อมชั้นวางหนังสือ  จัดซื้อตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส  จัดซื้อตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก | ชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จำนวน 1 ชุด  (กองการศึกษาฯ)  คุณลักษณะ  - โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัวและโซฟาหนัง1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว  - โต๊ะกลาง (กระจก) จำนวน 1 ตัว  ตู้เก็บเอกสารเหล็กพร้อมชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 ตู้  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - ชั้นวางหนังสือ 2 ชั้น  - บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมล็อค  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 4 ตู้  (รร.บ้านเขาพรอินทร์)  คุณลักษณะ  - ขนาดสูง 3 ฟุต  - ภายในมีแผ่นชั้นวางของ พร้อมราวแขวนเสื้อ  - ประตูเป็นบานเลื่อนกระจกใส  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ (รร.บ้านเขาพระอินทร์) คุณลักษณะ  - ตู้ผลิตจากเหล็ก  - รองรับน้ำหนักเอกสารได้ดี และสามารถแขวนแฟ้มเอกสารได้ | 25,000  8,000  25,000  32,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18  19  20 | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2  จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 12 ตัว (รร.บ้านเขาพระอินทร์) | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว (กองการศึกษาฯและรร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - หน้าโต๊ะปิดผิว PVC กันน้ำ และรอยขูดขีด  - มีช่องวาง CPU  โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2  จำนวน 1 ตัว (ศพด.บ้านคอกช้าง)  คุณลักษณะ  - 4 ลิ้นชัก  - พร้อมกระจกปูโต๊ะ  พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 12 ตัว  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  - ปรับส่ายและหยุดส่ายได้ | 9,000  7,000  14,400 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) | เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง)จำนวน 1 เครื่อง  1.ขนาด 3.5 แรงม้า  2.เครื่องยนต์เบนซิน  3.ขนาดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนาดแรงม้าขั้นต่ำ | 16,800 | สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22  23 | จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จัดซื้อโปรเจคเตอร์ไร้สาย | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ  1.ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้วหรือ 12 x 12 ฟุต  2.จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล  จัดซื้อโปรเจคเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ  1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ  2.ใช้ LCD Panel หรือระบบDLP  3.เป็นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA 4000 ANSI lumensโดยขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความสว่างขั้นต่ำ  4.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดที่ True  5.ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม  6.เป็นของใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน | 45,000  42,500 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  1.1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)  1.2)ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)  1.3)มีระบบแฟลชในตัว  1.4)สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน  1.5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  1.6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง | 19,300 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพคอมแพค | กล้องถ่ายภาพคอมแพค จำนวน 1 กล้อง  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - กล้องคอมแพค  - มีระบบแฟลชในตัว  - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ  - ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้สะดวก  - ถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้  - มีกระเป๋าเก็บกล้อง | 20,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ชุุด (ศพด.บ้านคลองกัด)  คุณลักษณะ  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว | 128,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 27 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  - สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  - ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  - ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 14,100 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 28 | จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต  - จอม้วนเก็บในกล่องได้  - บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล  - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ | 13,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29 | ค่าจัดซื้อถังแช่น้ำแข็ง | ค่าจัดซื้อถังแช่น้ำแข็ง จำนวน 1 ถัง  คุณลักษณะ  1.ถังแช่ความเย็นคุณภาพ (มอก.)  2.เก็บน้ำแข็งได้ดี  3.มีจุกเปิด – ปิด รูเพื่อระบายน้ำได้  4.ขนาด 200 ลิตร | 6,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**4.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 30 | จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง | เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯและ ศพด.บ้านคลองกัด)  คุณลักษณะ  - มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็นน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว  - เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา  - มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง  - ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร  - ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร  - ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม  - ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว  - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ  - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ | 50,200 | กองการศึกษา  ศพด.บ้านคลองกัด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**4.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง  - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  - ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 31 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ | 30,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 32 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง | - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  -สามารถสแกนเอกสาร A4 ได้  -ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi | 9,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้  -สามารถทำสำเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 33  34 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,600  12,500 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 35 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 10,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 36 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB | 22,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 37 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับกองการศึกษาฯและโรงเรียนเขาพระอินทร์(อนุบาล)  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ | 90,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 38 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)  - มึความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น | 4,300 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 39 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom | 2,600 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

57

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 40 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 4 เครื่อง  ใช้ในกองการศึกษาฯ และ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์(อนุบาล)  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 10,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

58

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

**6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 41  42 | จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ  จัดซื้อเรือไฟเบอร์ขนาด 10.5 ฟุต | จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 1 เครื่อง  ขนาด 2 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์ขนาด 10.5 ฟุต จำนวน 5 ลำ  ขนาด 3-4 คนนั่ง ยาว 3.5 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร | 130,000  110,000 | สนง.อบต.ปากแพรก  สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**7.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**7.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 43 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด  (รร.บ้านเขาพระอินทร์)  คุณลักษณะ  - เครื่องขยายเสียง กำลังขับไม่น้อยกว่า 2x500 w 8 ? จำนวน 1 ตัว  - เครื่องปรับแต่งสัญญาณอีควอไลเซอร์ปรับเสียงสเตอร์ริโอ  ไม่น้อยกว่า 31 ช่อง จำนวน 1 ตัว  - ครอสแยกเสียง สามารถแยกเสียงสเตอร์ริโอ ไม่น้อยกว่า 2 ทาง สามารถแยกเสียงโมโน ไม่น้อยกว่า 4 ทาง จำนวน 1 ตัว  - เครื่องป้องกันหวีด-หอน (anti-feedback destroyer) จำนวน 1 ตัว  - เครื่องผสมสัญญาณเสียง (mixer) ไม่น้อยกว่า 16 input  - กล่องปลั๊กไฟ (power breaker) จำนวน 1 ตัว  - อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องขยายเสียง แร็ค เป็นไม้ผิวอลูมิเนียม 3 ฝา จำนวน 1 ชุด | 100,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

60

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**7.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**7.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ตู้ลำโพงซับเบส พร้อมดอกลำโพง เป็นตู้ลำโพงซับเบส ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 คู่  - ตู้ลำโพงกลางแหลม พร้อมดอกลำโพง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 คู่  - ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว  - อุปกรณ์สายสัญญาณ 1 ระบบ  - ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

61

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**8.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

**8.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 43  44  45  46  47 | จัดซื้อถังลมขนาด 50 L  จัดซื้อปืนลมชนิดขาเดี่ยว F 30  จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย  จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ | ถังลม ขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,000 มีถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า50ลิตร แรงดันลม 7-10 บาร์ พร้อมอุปกรณ์สายลม จำนวน 1 ชุด  ปืนลมชนิดขาเดียว ST 64 ยิงได้ทั้งคอนกรีตและไม้ ความลึกสูงสุดได้ 64 มม. มีระบบหัวเซฟตี้  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว กำลังไฟที่ใช้ 1,600 w ความเร็วรอบตัวเปล่า 5,500 rpm เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 25.5 มม.  สว่านกระแทกไร้สาย แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12v ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 1,300 รอบ/นาที  สว่านไฟฟ้า 3 ระบบ ขนาดกำลังไฟฟ้า 800 วัตถ์ ความเร็วรอบ 900 รอบ/นาที | 8,000  5,000  5,200  4,000  6,500 | สนง.อบตปากแพรก  สนง.อบตปากแพรก  สนง.อบตปากแพรก  สนง.อบตปากแพรก  สนง.อบตปากแพรก | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

62

**1.กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล วงเงิน 19,300 บาท**

1.1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

1.2)ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)

1.3)มีระบบแฟลชในตัว

1.4)สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

1.5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1.6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

2.**ถังลม** ขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,000 มีถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า50ลิตร แรงดันลม 7-10 บาร์ พร้อมอุปกรณ์สายลม จำนวน 1 ชุด **วงเงิน 8,000 บาท**

3.**ปืนลม**ชนิดขาเดียว ST 64 ยิงได้ทั้งคอนกรีตและไม้ ความลึกสูงสุดได้ 64 มม. มีระบบหัวเซฟตี้ วงเงิน 5,000 บาท

4. **ปืนลม**ชนิดขาเดี่ยว F30 ความยาวขาตะปูยิงได้ 10-30 มม. **วงเงิน 1,500 บาท**

5. **สว่านไฟฟ้า** 3 ระบบ ขนาดกำลังไฟฟ้า 800 วัตถ์ ความเร็วรอบ 900 รอบ/นาที **วงเงิน 6,500 บาท**

6**.สว่านกระแทกไร้สาย** แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12v ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 1,300 รอบ/นาที **วงเงิน 4,000 บาท**

7.**เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ** ขนาด 7 นิ้ว กำลังไฟที่ใช้ 1,600 w ความเร็วรอบตัวเปล่า 5,500 rpm เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 25.5 มม. **วงเงิน 5,200 บาท**