**ส่วนที่ 2**

 **บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัด5สุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน หมู่ที่ 1 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 ม. ยาว 177 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 796.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หน้า8 ลำดับที่ 15 )  | 498,000 | หมู่ที่ 1ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2  | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 2  สายวิจิตร-ไชยคราม  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิด****ชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 34 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสัมฤทธิ์ ม.4 –หมู่ที่ 8 | โดยดำเนินการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม. ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล Summers Sible ขนาด 1.5 แรงม้า ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอนต่อนาที พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 125 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต. ปากแพรกกำหนด โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 599,000467,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเขาแร่ หมู่ที่.4 –หมู่ที่ 8 สายนายสัมฤทธิ์  | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวี สายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวี สายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการขุดปรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตรางระบายน้ำขนาดกว้างบน 1.50 ม. กว้างล่าง 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระยะทาง 350 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 491,000 | หมู่ที่ 5สายบ้านคอกช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง – ป่าอม หมู่ที่ 6 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 1,013,000 | หมู่ที่ 6สายเขาแดง – ป่าอม  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการยกระดับบดอัดหินคลุก สายทุ่งเสม็ด – คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7  | โดยดำเนินการเกรดบดอัด ขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือก กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 80% Modified proctor density พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 267,000 | หมู่ที่ 7สายทุ่งเสม็ด – คลองระบายน้ำชลประทาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่8   | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 1,006,000 | หมู่ที่ 8 สายคลองคราม-ป่าอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9  | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด | 1,006,000 | หมู่ที่ 9สายน้องใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11  |  โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 1,026,000 | หมู่ 11สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 500,000 | หมู่ 13ซอยเพลงบอกจำลอง  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15  | โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแบบไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า95 % Modified proctor density และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.05ม. (ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.ปากแพรกกำหนด  | 1,006,000 | หมู่ที่ 15 สายอนามัย-ช่องแก้ว  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 **2.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 123 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมการเกษตรโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน  | 40,000100,00030,000 | อบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12345  | โครงการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารเสริม (นม)ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนพื้นที่ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรกค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.บ้านคลองกัด และ ศพด.บ้านคอกช้างและโรงเรียนในสังกัด อบต.และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด 7 โรงเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเขาพระอินทร์เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้าง | 3,382,4502,608,0 003,928,0001,088,000524,300 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้างรร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.คลองกัด,ศพด.บ้านคอกช้างโรงเรียนในเขต อบต.ปากแพรก, สพฐ.ร.ร.เขาพระอินทร์ศพด.คลองกัดศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 678 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคอกช้าง | ค่าโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศพด.บ้านคลองกัด ศพด.บ้านคอกช้างเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านคอกช้าง | 30,000150,000300,000 | ศพด.บ้านคอกช้างรร.บ้านเขาพระอินทร์ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษากองการศึกษากองช่าง,กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12345 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักโครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักโครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(นักเรียน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสักเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000100,000200,00030,00050,000 | อบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกรร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯสำนักปลัดกองการศึกษาฯสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

 **3.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12345 | โครงการสมทบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการโครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรกโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการเพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากแพรกเพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปากแพรก | 240,00014,208,0202,822,400260,000200,000 | อบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

 **6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษาโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 100,000100,000 | อบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

 **6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 123 | โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินโครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 60,00030,000150,000 | อบต.ปากแพรก อบต.ปากแพรกอบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1234567 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง)จัดซื้อเต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 ม.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจัดซื้อโพเดียม | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 2 ตัวเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จำนวน 1 ชุดเต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 ม. จำนวน 2 หลังโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 2 ตัวโต๊ะหมู่หมู่บูชา จำนวน 1 ชุดโพเดียมไม้ จำนวน 1 ชุด | 3,00028,00015,00080,00013,0008,50010,000 | สนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8910 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 4 ตัวตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 จำนวน 2 ตัว | 6,00027,50015,000 | สนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรก | กองคลังกองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1234567 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรองจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่องจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 | เก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 7 ตัวเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่องชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง จำนวน 1 ชุดตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 5 ตู้โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จำนวน 4 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัวโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว | 11,00084,00034,00027,50034,0005,0007,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์รร.บ้านเขาพระอินทร์ | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 89 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจัดซื้อชั้นวางของเข้ามุม | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุดชั้นวางของเข้ามุม จำนวน 3 ตัว | 17,0006,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้างศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 27

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

 **2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดจัดซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 8 ตัวไฟไซเรน LED แสงสีเหลืองล้วนขนาด ความยาว 120 ซม.พร้อมกล่องเสียงพร้อมติดตั้ง | 264,00040,000 | สนง.อบต.ปากแพรกติดตั้งสำหรับรถบรรทุกขยะ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

 **2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | ชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ จำนวน 1 ชุดโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  | 10,000 10,300 | ศพด.บ้านคอกช้างศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษากองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 29

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

 **2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า มีปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 ถัง | 19,00015,000 | สนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 30

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 60,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 31

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ(Interfact)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 32

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 234 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)-มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ | 2,5002,50021,000 | สนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 33

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(GraphicsProcessing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโยยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง-มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Intermal) หรือภายนอก (Extermal) จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-FI(IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(GraphicsProcessing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโยยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง-มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  | 21,000 | สำนักงานอบต.ปากแพรก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Intermal) หรือภายนอก (Extermal) จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-FI(IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 37

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สนง.อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)-มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 5,2005,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรกสำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองคลังกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 40

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สนง.อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 41

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 42

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)-มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 2,6002,500 | สำนักงาน อบต.ปากแพรกสำนักงาน อบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 43

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 2 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 60,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 44

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 45

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)-มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 5,2005,000 | รร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้างรร.บ้านเขาพระอินทร์,ศพด.บ้านคอกช้าง | กองการศึกษากองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 46

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 1 เครื่อง | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 30,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 47

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส์-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  | สำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 48

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)-มีหน่วยความจำหลัก(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) | 2,6002,500 | สำนักงาน อบต.ปากแพรกสำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 49

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 **1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท๊งหมึกแท้ รองรับงานพิมพ์ขนาด A3 | เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน- Prin-ความละเอียดขาวดำ(DPI):4800 x1200-ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ(IPM):15-ความเร็วในการพิมพ์สี(IPM):8-COPY ความละเอียด ขาว ดำ :1200x2400-SCAN-ความเร็วในการสแกน(มิลลิวินาที):3-ความละเอียด:1200 x2400เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท๊งหมึกแท้ รองรับงานพิมพ์ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง-ความละเอียดงานพิมพ์ :5,760x1,440 dpi-ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ : 30 แผ่น/นาที-ความเร็วการพิมพ์สี : 17 แผ่น/นาที | 15,00018,000 | สำนักงาน อบต.ปากแพรกสำนักงาน อบต.ปากแพรก | กองช่างกองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 50

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

 **3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่องเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 ตัว | 27,600240,000 | สนง.อบต.ปากแพรกสนง.อบต.ปากแพรก | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  | รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันคุณลักษณะเฉพาะสังเขปขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ-แบบดับเบิ้ลแค๊บ (1)เป็นกระบะสำเร็จรูป(2)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู(3)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ(4)ราคารวมภาษีสรรพสามิต | 957,000 | อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

 **5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน | จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตันคุณลักษณะเฉพาะสังเขป1)เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก หน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง2)เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้าความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า 2,800 รอบต่อนาที3)ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic4)ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว5)ขนาดล้อเหล็กสั่นสะเทือน (1)ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร (2)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร6)ระบบสั่นสะเทือน (1)ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร | 3,000,000 | สนง.อบต.ปากแพรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

 **5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  (2)น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ตัน7)มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)ไม่น้อยกว่า 10 ตัน8)หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต9)อุปกรณ์ประกอบ (1)มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (2)เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3)เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (4)มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิค (5)เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (6)เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท (7)แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (8)หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 54

ผด.02/1

 **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย****งานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2560** | **พ.ศ.2561** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  (9)ไส้กรองอากาศ จำนวน 3 ชุด (10)ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด (11)อุปกรณ์ถอดน๊อดล้อ จำนวน 1 ชุด (12)ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด  (13)ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (14)กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด (15)เกจ์วัดลมยาง จำนวน 1 ชุด (16)หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา คู่มือการซ่อมและการสั่งอะไหล่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 55