**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. 2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**1. ด้านกายภาพ**

**1.1 ที่ตั้งของตำบล**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จัดตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 364 หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด ตำบลปากแพรก บนถนนสายสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนสัก ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 42 กิโลเมตรห่างกรุงเทพฯประมาณ 680 กิโลเมตร มีพื้นที่ 160.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,362.510 ไร่

ทิศเหนือ จดเขต อบต. ดอนสัก

ทิศใต้ จดเขต อบต. สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชและอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์

ทิศตะวันออก จดเขต อบต. ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก จดเขต อบต. ไชยคราม อ.ดอนสัก

**ตำบลปากแพรกประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน**

หมู่ที่ 1 บ้านใน

หมู่ที่ 2 บ้านเหนียก

หมู่ที่ 3 บ้านเขาแร่

หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระอินทร์

หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม

หมู่ที่ 7 บ้านดอนเสาธง

หมู่ที่ 8 บ้านคลองคราม

หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก

หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง

หมู่ที่ 11 บ้านคลองครามเหนือ


หมู่ที่ 12 บ้านเขาแทง

หมูที่ 13 บ้านเขาหลวง

หมูที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี

หมู่ที่ 15 บ้านดินแดง

หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด

**แผนที่ตำบลปากแพรก**

**๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ**

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขาสู่พื้นที่ราบลุ่ม มีป่าอุดมสมบูรณ์ เช่นป่าวัดประดู่-ไชยคราม ป่าต้นน้ำตกวิภาวดี น้ำตกกลางทอง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕%

**๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ**

1.อุณหภูมิเฉลี่ย

-อุณหภูมิสูงสุด 34.01 องศาเซลเซียส

-อุณหภูมิต่ำสุด 21.03 องศาเซลเซียส

2.ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ปี 2563)

-ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1519.8 มม.

3.ปริมาณน้ำฝนระหว่างปี

-ปริมาณน้ำฝนระหว่างปี 2524-2553 = 2365.3 มม.

4.ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้ 2 ฤดูดังนี้

**ฤดูร้อน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงเป็นมรสุมตะวันตก

**ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุม แต่อาจเกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง**

ตำบลปากแพรก มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด 160.58 ตารางกิโลเมตร 100,362.510 ไร่

ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 680 กิโลเมตร

ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 42 กิโลเมตร

ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนสัก ประมาณ 25 กิโลเมตร

**2.2 การเลือกตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 17 เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,546 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,974 คน

คิดเป็นร้อยละ 75.61

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563)

**3.ประชากร**

**3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ปี 2562 | | | | ปี 2563 | | | | ปี 2564 | | | |
|  |  | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน |
| 1 | บ้านใน | 908 | 945 | 1,853 | 936 | 893 | 926 | 1,819 | 952 | 891 | 930 | 1,821 | 959 |
| 2 | บ้านเหนียก | 309 | 272 | 581 | 245 | 317 | 291 | 608 | 262 | 315 | 291 | 606 | 263 |
| 3 | บ้านเขาแร่ | 567 | 556 | 1,123 | 426 | 577 | 550 | 1,127 | 435 | 577 | 552 | 1,129 | 435 |
| 4 | บ้านเขาระอินทร์ | 398 | 406 | 804 | 373 | 388 | 401 | 789 | 383 | 380 | 400 | 780 | 383 |
| 5 | บ้านคอกช้าง | 496 | 459 | 955 | 316 | 505 | 468 | 973 | 322 | 504 | 466 | 970 | 325 |
| 6 | บ้านป่าอม | 476 | 464 | 940 | 344 | 462 | 455 | 917 | 348 | 461 | 447 | 908 | 349 |
| 7 | บ้านดอนเสาธง | 139 | 142 | 281 | 110 | 140 | 145 | 285 | 113 | 141 | 145 | 286 | 113 |
| 8 | บ้านคลองคราม | 523 | 594 | 1,117 | 438 | 540 | 586 | 1,126 | 449 | 538 | 585 | 1,123 | 450 |
| 9 | บ้านท่าโก | 510 | 519 | 1,029 | 351 | 525 | 518 | 1,043 | 361 | 528 | 513 | 1041 | 361 |
| 10 | บ้านเขาวง | 216 | 223 | 439 | 222 | 222 | 235 | 457 | 226 | 222 | 239 | 461 | 227 |
| 11 | บ้านคลองครามเหนือ | 380 | 324 | 704 | 334 | 389 | 332 | 721 | 337 | 385 | 330 | 715 | 339 |
| 12 | บ้านเขาแทง | 439 | 418 | 857 | 317 | 449 | 423 | 872 | 332 | 452 | 425 | 877 | 334 |
| 13 | บ้านเขาหลวง | 307 | 305 | 612 | 206 | 300 | 319 | 619 | 212 | 299 | 317 | 616 | 213 |
| 14 | บ้านใหม่สามัคคี | 429 | 474 | 903 | 319 | 420 | 460 | 880 | 327 | 432 | 458 | 890 | 331 |
| 15 | บ้านดินแดง | 396 | 433 | 829 | 384 | 404 | 446 | 850 | 392 | 403 | 445 | 848 | 399 |
| 16 | บ้านคลองกัด | 417 | 459 | 876 | 290 | 418 | 444 | 862 | 300 | 420 | 436 | 856 | 303 |
|  | รวม | 6,910 | 6,993 | 13,903 | 5,611 | 6949 | 6,999 | 1,3948 | 5,703 | 6,948 | 6,979 | 13,527 | 5,784 |

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| น้อยกว่า 1 ปี | 70 | 61 | 131 |
| เด็กทารก อายุ 1 -6 ปี | 647 | 555 | 1,202 |
| เด็กโต อายุ 7-12 ปี | 598 | 572 | 1,170 |
| วัยรุ่น อายุ 13-17 ปี | 454 | 446 | 900 |
| วัยผู้ใหญ่ อายุ 18-60 ปี | 4,386 | 4,404 | 8,790 |
| คนชรา อายุ 61-100 ปี | 871 | 1,019 | 1,890 |
| มากกว่า 100 ปี | 1 | 3 | 4 |
| **รวม** | | | 13,955 |

**4.สภาพทางสังคม**

**4.1 การศึกษา**

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โรงเรียนขยายโอกาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

1.โรงเรียนมัธยมศึกษา

1) โรงเรียนปากแพรกพิทยาคม

จำนวนห้องเรียน 12 ห้อง

จำนวนนักเรียน 286 คน

จำนวนครู อาจารย์ 31 คน

2.โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน

1)โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

จำนวนนักเรียน 112 คน

จำนวนครู อาจารย์ 11 คน

2)โรงเรียนบ้านดอนเสาธง

จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง

จำนวนนักเรียน 43 คน

จำนวนครู อาจารย์ 5 คน

3)โรงเรียนบ้านคอกช้าง

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

จำนวนนักเรียน 163 คน

จำนวนครู อาจารย์ 12 คน

4)โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

จำนวนนักเรียน 32 คน

จำนวนครู อาจารย์ 4 คน

5)โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

จำนวนนักเรียน 251 คน

จำนวนครู อาจารย์ 15 คน

6)โรงเรียนวัดคีรีวง(โรงเรียนขยายโอกาส)

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

จำนวนนักเรียน 154 คน

จำนวนครู อาจารย์ 17 คน

7)โรงเรียนบ้านคลองคราม(โรงเรียนขยายโอกาส)

จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง

จำนวนนักเรียน 191 คน

จำนวนครู อาจารย์ 19 คน

3.โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

1)โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

ระดับอนุบาล

จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

จำนวนนักเรียน 137 คน

จำนวนครู อาจารย์ 8 คน

ประถมศึกษา

จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง

จำนวนนักเรียน 91 คน

จำนวนครู อาจารย์ 8 คน

**4.**ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 ศูนย์

1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด

จำนวนห้องเรียน 1 ห้อง

จำนวนนักเรียน 45 คน

จำนวนครู อาจารย์ 5 คน

2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง

จำนวนห้องเรียน 2 ห้อง

จำนวนนักเรียน 52 คน

จำนวนครู อาจารย์ 4 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

**4.2 สาธารณสุข**

1.ศูนณ์บริการสาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน

2.คลีนิคเอกชน

จำนวน 6 แห่ง

3.ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

-แพทย์ จำนวน - คน

-ทันตแพทย์ จำนวน - คน

-พยาบาล จำนวน 3 คน

-เภสัชกร จำนวน - คน

-เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน - คน

-เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 คน

-นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 คน

-พนักงานอนามัย จำนวน - คน

-นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน - คน

-แพทย์แผนไทย จำนวน 2 คน

-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 298 คน

4.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย)

-จำนวน 10 คน

5.สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

-อุบัติเหตุ 2,880 ราย/ปี ยังไม่รวมบ้านใน

-สาเหตุอื่น 12,800 ราย/ปี ยังไม่รวมบ้านใน

6.ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคไขมันในเลือด

โรคเบาหวาน

โรคไข้หวัด

โรคอาการภูมิแพ้

**4.3 อาชญากรรม**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อาชญากรรมเกิดขึ้นน้อย แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**4.4 ยาเสพติด**

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของ อบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ อบต.สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

**4.5 การสังคมสงเคราะห์**

การสังคมสงเคราะห์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,898 คน

2. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 322 คน

3. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 35 คน

**5.ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง**

พื้นที่ตำบลปากแพรก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท และเขตชุมชน การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายหลัก คือ

1. ถนนสายบ้านใน - ดอนสัก รับผิดชอบโดยแขวงการทางอำเภอดอนสัก

2. ถนน 401 สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช

3. ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม (รับผิดชอบโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

4. ถนนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีจำนวน 109 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน 3 สาย

**5.2 การไฟฟ้า**

มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 5,274 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94 %

หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้าคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนดิษฐ์

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 188 จุด ครอบคลุมถนน 21 สาย

**5.3 การประปา**

มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 5324 ครัวเรือน

หน่วยงานเจ้าของประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคกาญจนดิษฐ์

ประปาหมู่บ้านจำนวน 57 จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ 5324 ครัวเรือน

ปริมาณน้ำที่ใช้ 1,140 ลูกบาศก์เมตร/วัน

**5.4 โทรศัพท์**

มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE

**5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์**

ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จำนวน - ราย

**6.ระบบเศรษฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

ยางพารา จำนวน 30607.41 ไร่

ปาล์มน้ำมัน จำนวน 12724.72 ไร่

ทุเรียน จำนวน 1190.11 ไร่

ปลูกข้าวไร่ จำนวน 3 ไร่

**6.2 การประมง**

-

**6.3 การปศุสัตว์**

เลี้ยงโค จำนวน 473 ราย

เลี้ยงหมู จำนวน 3,206 ราย

เลี้ยงไก่ จำนวน 57,404 ราย

เลี้ยงเป็ด จำนวน 10,349 ราย

เลี้ยงแพะ จำนวน 377 ราย

เลี้ยงนกกระทา จำนวน 300 ราย

อื่นๆ จำนวน 1,871 ราย

**6.4 การบริการ**

การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท ที่พัก โรงแรม หรือสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส ดังนี้

โรงแรมที่พัก จำนวน 5 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง

**6.5 การท่องเที่ยว**

น้ำตกวิภาวดี(บ้านใน) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก

น้ำตกพรุกรรม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก

น้ำตกไทรโยก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก

น้ำตกกลางทอง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก

**6.6 อุตสาหกรรม**

โรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนุรัตน์ บ้านดอน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก

2.เหมืองแร่ขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง

3.โรงงานปูนขาว หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก

**6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ**

มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม

๑. กลุ่มเลี้ยงไก่

๒. กลุ่มข้าวสาร

3. กลุ่มจักรสาน

4.กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

**6.8 แรงงาน**

แรงงานในพื้นที่ตำบลปากแพรกมีทั้งแรงงานที่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ในสวนยางพารา สวนปาล์ม นอกจากนั้นมีแรงงานรับจ้างทั่วไปในงานก่อสร้าง และแรงงานภาคอื่นๆ

**7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

7**.1 การนับถือศาสนา**

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อย 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มี

**วัด 5 แห่ง**

**1.**วัดปากแพรก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก

2**.**วัดคีรีวง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก

3.วัดเขาพระอินทร์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก

4.วัดคอกช้าง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก

5.วัดคลองครามประชาสรรค์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก

**สำนักสงฆ์ 13 แห่ง**

1. สำนักสงฆ์เวฬุวัน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก

2. สำนักสงฆ์ห้วยหลุมพอ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก

3. สำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก

4. สำนักสงฆ์ปาริวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก

5. สำนักสงฆ์เขากุล สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก

6. สำนักสงฆ์เขาแดง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก

7. สำนักสงฆ์เสาธงทอง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพรก

8. สำนักสงฆ์บ้านดอนเสาธง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพรก

9. สำนักสงฆ์ถ้ำเขาเหมน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก

10. สำนักสงฆ์ถ้ำทองมา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก

11. สำนักสงฆ์คลองคราม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก

12. สำนักสงฆ์ป่าสุธรรมาธิบดี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก

13. สำนักสงฆ์ถ้ำท้องพระโรง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก

**7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

ประเพณีประจำถิ่น ได้แก่

ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เดือนเมษายน

ทำบุญวันสารทเดือนสิบ เดือนกันยายน

ประเพณีชักพระ เดือนตุลาคม

ประเพณีงานทอดกฐินและทอดผ้าป่า เดือนตุลาคม

ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

ประเพณีวันออกพรรษา เดือนตุลาคม

งานประจำปี ได้แก่

1.วันลอยกระทง

**7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนในเขตตำบลปากแพรกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการจับปลาธรรมชาติ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ด้านการรักษาด้วยสมุนไพร

ภาษาถิ่น ได้แก่

1.ภาษาใต้

**7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

สินค้าพื้นเมืองได้แก่

1.ไม้กวาดดอกหญ้า

2.ไม้กวาดทางมะพร้าว

ของที่ระลึกได้แก่

-

**8.ทรัพยากรธรรมชาติ**

**8.1 น้ำ**

แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่ เป็นน้ำจากคลองครามซึ่งมีต้นกำเนิดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีในพื้นที่จะมีห้วย ลำคลองสาธารณะ ที่ใช้ในการระบายน้ำในฤดูฝน

1.หนอง

1.1 หนองs]7’ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 4236 ตร.ม.ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม

2.คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 60 แห่ง ได้แก่

2.1 คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีความยาวประมาณ 7,260 เมตร

**8.2.ป่าไม้**

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ป่าไม้ในพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ มีความสลับซับซ้อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน

**8.3 ภูเขา**

ภูเขาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นภูเขาหิน สูง ชัน มีต้นไม้ปกคลุม

**8.4.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก คือ**

1.น้ำตกวิภาวดี(บ้านใน) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก

2.น้ำตกพรุกรรม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก

3.น้ำตกไทรโยก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก

4.น้ำตกกลางทอง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก

**9.อื่นๆ**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน**

**๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

****

**ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

**2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่

๑) การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ

๒)อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

3)โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค

4)พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

**3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว

ไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว

และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

**4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอ

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน

และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

5.**ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ

ธรรมาภิบาล

**6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการ

ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญ**า**

**วิสัยทัศน์**

“**ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”



**๑.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

**วิสัยทัศน์**

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพทีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

เป้าหมายรวม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย

๑.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและทำ ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย

๒.ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕

๓.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ

๔.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน

๕.มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง

ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง

ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

**กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้**

**1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

1.2 พัฒนาคุณภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

2.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก

**3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน**

3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งการคลังและการเงิน

3.2 เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

**4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

4.1 รักษาพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน**

5.1 รักษาความมั่นคงภายใน

5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาลในสังคม**

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

**7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

7.1 พัฒนาระบบรถไฟให้มีโครงข่ายหลักในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ

7.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล

7.4 จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน

**8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม**

8.1 เร่งเสริมสร้างการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

**9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ**

9.1 พัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง

9.2 พัฒนาเมือง

9.3 พัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ

**10.ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา**

10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาค

10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค

10.3 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

**๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

**⮚ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก**

แนวทางการพัฒนา

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่**ยว**ที่มีชื่อเสียงของภาค

๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร

๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมี ระบบขนส่งมวลชน (Monorail)

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

๕) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ การท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ พื้นที่

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ ของประเทศ**

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาค เกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกร**

แนวทางการพัฒนา

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรม ประมงทะเลที่ได้มาตร ฐานสากล

๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ

๕) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก**

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่ง ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ต

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

**พันธกิจ (Mission)**

1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล

2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น

3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี

**เป้าประสงค์รวม**

1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ำมัน ของประเทศ

2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความ โดดเด่นในพื้นที่

3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการท่องเที่ยว

4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม

5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

**แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**⮚ พัฒนาจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี** ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (Vision)

“ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืนสังคมเป็นสุข ”

**พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน บริการ โลจิสติกสิ การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจงหวัดกลุ่มอาเซียน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการ สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคนสังคมที่มีคุณภาพมีความสุข

3. พัฒนาระบบการจัดการเพื่อพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานของความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร การบริการอย่างครบวงจร

**ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

**วิสัยทัศน์**

**“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณี วัฒนธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต”**

**พันธกิจ**

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
3. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
8. ส่งเสริมการกีฬา
9. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
12. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน

**เป้าประสงค์**

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์
2. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการบริหารจัดการน้ำ
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
9. การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชกรรม
10. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
11. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความสมานฉันท์ ให้สังคมสงบสุข
12. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

**๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**2.1วิสัยทัศน์**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้**

***“ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีพอเพียง”***

**2.2 พันธกิจ**

**1.**พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง

2.จัดให้มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

3.จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ป้องกันความเสียหายในอนาคต

4.จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งตำบลและยกระดับถนนสายหลักให้เป็นมาตรฐาน

5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพื่งตนเอง

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง

7.ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างครบวงจร

8.การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

9.จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจำเป็น

10.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน

11.สนับสนุนอาหารกลางวันให้อย่างทั่วถึง

12.จัดสรรอาหารเสริม(นม)โดยเปิดโอกาสให้บุคคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

13.สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนปฐมวัย

14.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

15.ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศาสนา

16.สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

17.จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว

18.สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

19.สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่างๆส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย

20.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1.เพื่อพัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลปากแพรกให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน

3.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปากแพรกให้เป็นสถานที่ที่สวยงามประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

4.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

**2.2 ยุทธศาสตร์**

**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง

2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปา ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค

3 การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

1 การพัฒนาส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาภาคเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

3 การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

4 การพัฒนาการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

**ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

1 การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

2 พัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

2.3 เป้าประสงค์

๑ การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒ ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4 ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

6 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์

7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.4 ตัวชี้วัด

๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐

๒) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ร้อยละ 90

**2.5 ค่าเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.ก่อสร้าง ปรับปรับ บำรุงรักษา ถนน สะพาน  ทางเท้า ทางระบายน้ำ  2.พัฒนาระบบจราจร ไฟฟ้า ประปา  3.พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ระบบชลประทาน และเพื่อการอุปโภคบริโภค |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  2.ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรม  3.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 1.การส่งเสริม ดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย  2.คนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  3.ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและบริการสาธารณสุข |
| 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1.พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ  3.พัฒนาด้านการส่งเสริมอุดหนุนหน่วยงาน  ของรัฐและกลุ่มองค์กร  4.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ |

**2.6 กลยุทธ์**

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

5. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค จำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์

6. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

7. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

8. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

10. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

11. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

12. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

13. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

14. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

15. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

16. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

17. รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

18. จดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

19. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

20. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

21. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

22. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

23. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

24. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

25. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒6. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่น

ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

27. สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 31 กลยุทธ์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.3 ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

2.1 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

2.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์

2.4 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

3.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

3.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

3.5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

3.6 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

4.2 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่** **5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

5.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

5.3 จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**ยุทธศาสตร์ที่** 6.**การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

6.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

6.4 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

6.5 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

6.6 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

6.7 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

6.8 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

6.9 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

6.10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**6.**11 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

6.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6.13 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้**

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 การต่างประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 12

ประเด็นการพัฒนา ที่ 2

การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินค้าและบริการอย่างครบวงจรที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1

การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตแปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการพืช เศรษฐกิจหลัก(ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล การประมงและปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

แผนพัฒนาภาคใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6

พัฒนาพื้นที่ ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนา ที่ 5

การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนา ที่ 4

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน ระบบเคลือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนา ที่ 3

การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและการพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics)ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริหารและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การที่ 6

ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ยุทธศาสตร์การที่ 5ด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การที่ 4ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การที่ 3

ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(อบจ.สฎ)

ยุทธศาสตร์การที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อบต.ปากแพรก

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

พันธกิจ

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง

2.จัดให้มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

3.จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ป้องกันความเสียหายในอนาคต

4.จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งตำบลและยกระดับถนนสายหลักให้เป็น มาตรฐาน

เป้าประสงค์

1.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1.1.ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1.3 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง | -ร้อยละของถนน ทางเท้า ได้มาตรฐาน  -ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น  -ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น |

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนให้มีรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง

3.ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์

1.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเอง

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 2.1.ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2.2.สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ | -ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  -ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน**คุณภาพชีวิต

**พันธกิจ**

1. สนับสนุนอาหารกลางวันให้อย่างทั่วถึง

2. จัดสรรอาหารเสริม(นม)โดยเปิดโอกาสให้บุคคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

3. สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนปฐมวัย

4. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

5. ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศาสนา

6. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

**เป้าประสงค์**

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 3.1 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  3.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย | -ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  -ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาทั่วถึง  -ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักปลัด กองการศึกษาฯ

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**พันธกิจ**

1.สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

**เป้าประสงค์**

1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามน่าเที่ยว  4.2 นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ  4.3 สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ | -ร้อยละของนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น  -ร้อยละของนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ  -ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองช่าง สำนักปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**พันธกิจ**

1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

2. จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**เป้าประสงค์**

1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 5.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.2 พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  5.3 บริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล | -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  -ร้อยละของขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลลดลง |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**พันธกิจ**

1.บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5. สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**เป้าประสงค์**

1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 6.1 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานขององค์กร  6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน | -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของ อบต  -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต. |

**หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักปลัด

**ความเชื่อมโยง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

**การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ**

การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าแพงและค่าครองชีพสูง ประชาชนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรขาดตลาดรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบโครงข่ายคมนาคมที่ได้มาตรฐานจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในตำบลปากแพรกพบว่าประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ 75 เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยง ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการค้าขาย รับจ้างทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่บางส่วน เนื่องจากการที่ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงส่งผลอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ทำให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่ายประชาชนจึงใช้จ่ายเงินน้อยลง ทำให้การหมุนเวียนของเงินในระบบฝืดกระทบต่อธุรกิจอื่นๆเป็นวงกว้าง

**ด้านสังคม**

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นการติดต่อสื่อสารต่างๆระหว่างบุคคลจึงใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกันสภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้น ขาดการปฎิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการเรียนรู้ต่างๆซึ่งสามารถเรียนรู้และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้งการพัฒนาทางสาธารณะสุขที่ทันสมัย สะดวกและครอบคลุมทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนจึงทำให้ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ

**ด้านการศึกษา**

การศึกษา ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน เป็นรากฐานการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนที่จะ เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของการบริหารท้องถิ่น โดยจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

1.ส่งเสริมการศึกษาขั้นก่อนปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กในชุมชนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)ให้เพียงพอและมีคุณภาพ

๒.สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน

๓.ส่งเสริม สนับสนุน โครงการเพื่อยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอก ระบบโรงเรียน ภายใต้ขอบเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กฎหมายกำหนดไว้ สนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอบและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดนนำระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของ ชุมชนมาเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ จากสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาหลัก และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาของท้องถิ่น

4.สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีความพร้อมเพื่อดำเนินงานด้าน การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

5.ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาส เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้เกิดกับประชาชนของท้องถิ่น โดยมุ้งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจ นักกีฬา ปลูกฝังค่านิยมที่ดี เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

**ด้านผังเมือง**

การผังเมืองเปนการดําเนินการเพื่อพัฒนาที่ดินในบริเวณตาง ๆ ของเมือง หรือชุมชน ใหเจริญเติบโต

อยางเปนระเบียบและสวยงาม ตลอดจนสอดคลองกับการพัฒนาทางดาน เศรษฐกิจและสังคม เปนการจัดระเบียบของการใชประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามรูปแบบ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมในดานเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของชุมชนนั้น ทั้งในขณะปจจุบันและสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

**ด้านเทคโนโลยี**

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว มีการทำกิจกรรมหลายส่งหลายอย่างร่วมกันง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการระบบต่างๆ ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

**ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างรวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลซ้ำเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มลภาวะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศยังเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากการแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามมา

**การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา | ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา  (สภาพปัญหา) | แนวโน้มในอนาคต |
| 1.ถนน | ถนนมีสภาพชำรุด บางพื้นที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม และยังมีถนนลูกรังอีกหลายสาย | จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร โดยการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน |
| 2.ไฟฟ้าแสงสว่าง | ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงครอบคลุมเพื่อลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 3.น้ำประปา | การให้บริการน้ำประยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ | พัฒนาการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ |
| 4.การระบายน้ำ | การระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่ราบลุ่ม | ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือในช่วงฤดูฝน |
| 5.ขยะมูลฝอย | ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | จัดระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะโดยการใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม |
| 6.การศึกษา | ขาดแหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ เยาวชนติดเกมส์ | จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลข่าวให้ทันสมัย |
| 7.ประเพณีวัฒนธรรม | การเสื่อมถอยของศีลธรรมทางศาสนาทำให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง |
| 8.กีฬาและนันทนาการ | ประชาชนขาดความรู้ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สถานที่ออกกำลังกายครอบคลุมไม่ทั่วถึง | ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง จัดสถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐานทั่วถึง |
| 9.ความเข้มแข็งของชุมชน | ชุมชนยังไม่เข้มแข็งไม่สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ | สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนในการตระหนักและให้ความสำคัญกับการร่วมดำเนินกิจกรรมที่จะสร้างความสมานฉันฑ์ให้เกิดขึ้นในสังคม |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ปัญหา | ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา  (สภาพปัญหา) | แนวโน้มในอนาคต |
| 10.เศรษฐกิจตกต่ำ | ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยน้อย มีภาระหนี้สิน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำ | ส่งเสริมให้มีการวางแผนการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มฝึกอาชีพโดยการให้ความรู้ การบริหารจัดการและการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ |
| 11.สุขภาพ | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ  ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร มีจิตสำนึกในการประกอบอาหารที่ไม่ปนเปื้อนประกอบอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ |
| 12.การแพร่ระบาดของโรค | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคทำให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ | การเกิดโรคระบาดลดลงประชาชนมีความรึความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น |
| 13.ยาเสพติด | การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้จำหน่ายเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่น | เพิ่มมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาดซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ยากแก่การควบคุมและการป้องกัน ปราบปราม |
| 14.การจัดเก็บภาษี | การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ของ อบต.ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตามภารกิจ | พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย |
| 15.การบริหาร อบต. | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. | สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์ของ อบต. |

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness)และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตและจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้

**ปัจจัยภายใน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **จุดแข็ง(Strength : S)** | | **จุดอ่อนขององค์กร (Weakness : W)** | |
| **S1** | มีถนน ระบบประปา ไฟฟ้าในพื้นที่ | **W1** | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ |
| **S2** | ประชาชนมีอาชีพหลายด้าน เช่นเกษตร ค้าขาย | **W2** | เศรษฐกิจไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควรเนื่องจากความหลากหลายของพื้นที่ |
| **S3** | มีการส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิต | **W3** | การดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตยังเข้าไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต |
| **S4** | มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ | **W4** | ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีมาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร |
| **S5** | สภาพแวดล้อมป่ามีสภาพดีเนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น | **W5** | ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| **S6** | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น | **W5** | ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง |

**ปัจจัยภายนอก**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โอกาศ(Opportunity)** | | **อุปสรรค (Threat)** | |
| **O1** | พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 กำหนดให้มีอำนาจในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน | **T1** | ความไม่ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน |
| **O2** | มีพื้นที่ที่สามารถรองรับการเกษตรเป็นศูนย์กลางสินค้าทางการเกษตรได้ | **T2** | สภาวการณ์เศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐไม่เพียงพอ |
| **O3** | รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง | **T3** | ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่ให้ความสำคัญทำให้ไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ควร |
| **O4** | นโยบายรัฐบาลที่จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว | **T4** | นักท่องเที่ยวไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด |
| **O5** | รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | **T5** | ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ขยะ น้ำเสียและมลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้น |
| **O6** | พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ให้อำนาจจัดทำบริการสาธารณะเพื่อบริการประชาชน | **T6** | ประชาชนขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม |

**ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฎิบัติ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเคหะและชุมชน  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | อบจ.กรมชลฯ |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ | -ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิต | -ด้านบริการชุมชนและสังคม  -ด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  - | -การศึกษา  -สาธารณสุข  -แผนงานเคหะและชุมชน  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา  กองช่าง  กองช่าง  กองการศึกษา | กรมส่งเสริมฯ |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  -แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | อบจ.ททท. |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  -แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | กรมส่งเสริมฯ,อบจ |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | -ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** ยุทธศาสตร์ | **3 ด้าน** | **8 แผนงาน** | **4 สำนัก/กอง** |  |

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.2.แผนงานเคหะและชุมชน | 146  2 | 191,670,000  8,000000 | 121  2 | 123,157,000  8,000000 | 89  2 | 120,747,000  8,000000 | 70  2 | 29,035,000  8,000000 | 78  2 | 136,169,000  8,000000 | 504  10 | 600,778,000  40,000,000 |
| **รวม** | **148** | **19,967,0000** | **123** | **131,157,000** | **91** | **128,747,000** | **72** | **37,035,000** | **80** | **144,169,000** | **514** | **640,778,000** |
| **2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  2.1.แผนงานการเกษตร | 6 | 550,000 | 6 | 550,000 | 6 | 550,000 | 6 | 550,000 | 6 | 550,000 | 30 | 16,500,000 |
| **รวม** | **6** | **550,000** | **6** | **550,000** | **6** | **550,000** | **6** | **550,000** | **6** | **550,000** | **30** | **16,500,000** |
| **3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**  3.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3.2.แผนงานการศึกษา  3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 13  8  2 | 4,840,000  9,910,000  600,000 | 6  7  2 | 3,140,000  9,910,000  600,000 | 8  7  2 | 3,430,000  9,610,000  600,000 | 4  8  2 | 1,440,000  9,910,000  600,000 | 4  7  2 | 1,440,000  9,610,000  600,000 | 35  37  10 | 14,290,000  48,950,000  3,000,000 |

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| 3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  3.5 แผนงานสาธารณสุข  3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.7 แผนงานงบกลาง | 11  6  2  14 | 1,000,000  571,000  301,400  22,705,000 | 11  6  2  14 | 1,000,000  571,000  301,400  22,705,000 | 11  6  2  14 | 1,000,000  571,000  301,400  22,705,000 | 11  6  2  14 | 1,000,000  571,000  301,400  22,705,000 | 11  6  2  14 | 1,000,000  571,000  301,400  22,705,000 | 55  33  10  70 | 5,000,000  2,875,000  1,507,000  113,525,000 |
| **รวม** | **56** | **39,927,400** | **48** | **37,327,400** | **50** | **38,217,400** | **47** | **36,527,400** | **46** | **36,247,400** | **247** | **189,147,000** |
| **4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4  2 | 11,400,000  3,350,000 | 4  2 | 11,400,000  3,350,000 | 4  2 | 11,400,000  3,350,000 | 4  2 | 11,400,000  3,350,000 | 4  2 | 11,400,000  3,350,000 | 20  10 | 57,000,000  16,750,000 |
| **รวม** | **6** | **14,750,000** | **6** | **14,750,000** | **6** | **14,750,000** | **6** | **14,750,000** | **6** | **14,750,000** | **30** | **73,750,000** |

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน  5.2 แผนงานการเกษตร | 2  2 | 3,350,000  60,000 | 2  2 | 3,350,000  60,000 | 2  2 | 3,350,000  60,000 | 2  2 | 3,350,000  60,000 | 2  2 | 3,350,000  60,000 | 10  10 | 16,750,000  300,000 |
| **รวม** | **4** | **3,410,000** | **4** | **3,410,000** | **4** | **3,410,000** | **4** | **3,410,000** | **4** | **3,410,000** | **20** | **17,050,000** |

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  6.3 แผนงานสาธารณสุข  6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ของชุมชน  6.6 แผนงานการพาณิชย์ | 12  10  2  8  3  1 | 11,400,000  1,610,000  1,100,000  4,750,000  200,000  100,000 | 12  10  2  9  4  1 | 11,400,000  1,610,000  1,100,000  5,250,000  250,000  100,000 | 12  10  2  8  4  1 | 11,400,000  1,610,000  1,100,000  4,750,000  350,000  100,000 | 12  10  2  8  4  1 | 11,400,000  1,610,000  1,100,000  4,750,000  350,000  100,000 | 12  10  2  8  3  1 | 11,400,000  1,610,000  1,100,000  4,750,000  200,000  100,000 | 60  50  10  41  18  5 | 57,000,000  8,050,000  5,500,000  24,250,000  1,500,000  500,000 |
| **รวม** | **36** | **19,160,000** | **37** | **19,710,000** | **37** | **19,310,000** | **37** | **19,310,000** | **36** | **19,160,000** | **179** | **96,650,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **116** | **277467400** | **225** | **207804400** | **194** | **204984400** | **172** | **111582400** | **187** | **218286400** | **885** | **1,031,667,000** |

ผ.01/1

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 158 | 196,574,500 | 129 | 259,212,000 | 52 | 224,622,000 | 78 | 212,775,000 | 86 | 229,484,000 | 503 | 1,122,667,500 |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 5 | 750,000 |
| ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 3 | 5,600,000 | 2 | 5,500,000 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 6 | 11,200,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **162** | **202,324,500** | **132** | **300,862,000** | **53** | **224,772,000** | **79** | **212,925,000** | **88** | **229,734,000** | **514** | **1,134,617,500** |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนดิษฐ์ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลปากแพรก | หมู่ที่ 1-16  ตำบลปากแพรก | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| 2 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคกาญจนดิษฐ์ | เพื่อขยายเขตประปาภายในตำบล  ปากแพรก | หมู่ที่ 1-16  ตำบลปากแพรก | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ประชาชนมีน้ำประปาใช้ร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลปากแพรก | เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด | ถนนที่ชำรุดภายในตำบลปากแพรก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ถนนได้รับการซ่อมแซม | ถนนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำภายในตำบลปากแพรก | เพื่อแก้ไขปัญหาฝายชะลอน้ำชำรุด | ฝายชะลอน้ำภายในตำบลปากแพรก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ฝายชะลอน้ำได้รับการซ่อมแซม | ฝายชะลอน้ำสามารถเก็บน้ำได้ | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลปากแพรก | เพื่อแก้ไชปัญหาไฟฟ้าไม่ทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลปากแพรก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีฟ้าใช้ทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลปากแพรก | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยยามค่ำคืน | ภายในตำบลปากแพรก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่างประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลสาธารณะภายในตำบลปากแพรก | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยยามค่ำคืน | ถนนที่ชำรุดภายในตำบลปากแพรก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่างประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  |  | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน | เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพียงพอ | ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า หลังคา กันสาดฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สถานที่จำหน่ายสินค้า | ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลปากแพรกมีสถานที่จัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้า | กว้าง 24 ม.  ยาว 36 ม. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนในชุมชนตลาดบ้านในมีหลังคาโดมอเนกประสงค์ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **5,500,000** | **5,500,000** | **5,500,000** | **5,500,000** | **5,500,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรและการพลังงาน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรกรตำบลปากแพรกเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกรได้รับความรู้ | ประชาชนได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเกษตร | เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร | เกษตรกรตำบลปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกร  ได้รับความรู้ | เกษตรกรมีรายได้  เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากแพรก | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการดำรงชีวิต | ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกร  ได้รับความรู้ | ประชาชนได้รับรู้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรตำบลปากแพรก โดยส่งเสริมเกษตรกลุ่มอาชีพต่างๆในการดำเนินการตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง | สนับสนุนด้านการส่งเสริมการเกษตรหมู่ที่ 1-16 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร | ประชาชนได้มีอาชีพในการทำมามาหากินสร้างงานสร้างรายได้ | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรและการพลังงาน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสตำบลปากแพรก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้หมู่ที่ 1-16 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตของ อบต.ปากแพรก | เพื่อความเข้มแข็งของกลุ่ม | กลุ่มออมทรัพย์ภายในตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กลุ่มเข้มแข็ง | กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6 โครงการ** |  |  | **550,000** | **550,000** | **550,000** | **550,000** | **550,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารเรียน พร้อมหลังคาอาคารเรียน พร้อมหลังคาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อให้นักเรียนได้มีทางเท้าที่สะดวกและสวยงาม | ก่อสร้างทางเท้ากว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 300 ม.พร้อมหลังคา | 250,000 |  | 250,000 |  |  | มีทางเท้าหน้าอาคาร | นักเรียนมีทางเท้าเดินสะดวกและสวยงาม | กองการศึกษา  กองช่าง |
| 2 | โครงการสร้างโรงจอดรถ ครู/บุคลากร รร.บ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อใช้เป็นที่สำหรับแปรงฟันนักเรียน | กว้าง 9.00 ม.ทำทั้งความกว้างของอาคาร 3 ชั้นหัวท้าย อาคาร | 150,000 | 150,000 |  |  |  | มีที่สำหรับแปรงฟันนักเรียน | นักเรียนได้ใช้สถานที่แปรงฟัน | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์  กองช่าง |
| 3 | โครงการสร้างที่แปลงฟันนักเรียน | เพื่อใช้เป็นที่สำหรับแปรงฟันนักเรียน | กว้าง 9.00 ม.ทำทั้งความกว้างของอาคาร 3 ชั้นหัวท้าย อาคาร | 150,000 |  |  |  |  | มีที่สำหรับแปรงฟันนักเรียน | นักเรียนได้ใช้สถานที่แปรงฟัน | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์  กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างอาคารหอ-ประชุม รร.บ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อให้นักเรียนได้มีอาคารหอประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน | ก่อสร้างอาคารหอประชุม กว้าง 5.00 ม.ยาว 10.00 ม. | 700,000 |  | 700,000 |  |  | มีสถานที่ทำกิจกรรม | นักเรียนได้มีอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์  กองช่าง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณ ร.ร.บ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการทางเท้าในบริเวณโรงเรียน | ระยะทาง 300 ม. |  |  | 840,000 |  |  | มีถนนภายในโรงเรียน | นักเรียนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | กองการศึกษา  กองช่าง  รรบ้านเขาพระอินทร์ |
| 6 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมหลังคา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของ ครู นักเรียน | ลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมหลังคา กว้าง 30 ม.ยาว 50 ม. | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  | จำนวน 1 หลัง | นักเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรม | กองการศึกษา  กองช่าง  รรบ้านเขาพระอินทร์ |
| 7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อให้บริเวณอาคารเอนกประสงค์มีความสวยงาม เป็นระเบียบ | บริเวณอาคารเอนกประสงค์  (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง | รอบอาคารมีความสวยงามเป็นระเบียบ | กองการศึกษา  กองช่าง  รรบ้านเขาพระอินทร์ |
| 8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด | เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองกัดเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสวยงาม | 100,000 |  |  |  |  | เด็กมีความพึงพอใจ | เด็กได้รับความสะดวก ปลอดภัย | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์  กองช่าง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร.ศพด.บ้านคลองกัดพร้อมเรียงหินกันตลิ่ง | เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย | รั้วขนาดยาว 246 ม.สูง 2 ม.พร้อมเรียงหินกันตลิ่งยาว 80 ม.สูง 1-3 ม.ตามแบบที่อบต.กำหนด | 900,000 | 900,000 |  |  |  | มีรั้วรอบอาคาร | เด็กได้รับความปลอดภัย | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์  กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วมีสภาพดีและเหมาะสม | ความยาว 1.5 ม. | 200,000 |  | 200,000 |  |  | มีรั้วรอบอาคาร | ศพด.บ้านคลองกัดมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันเด็กเล็กออกนอกพื้นที่ | กองการศึกษาศพด.บ้านคลองกัด  กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด | เพื่อป้องกันน้ำท่วม มีอาคารสถานที่ได้มาตรฐาน |  | 300,000 |  |  |  |  | อาคารได้รับการปรับปรุง | มีอาคารสถานที่ได้มาตรฐานสวยงาม | กองการศึกษาศพด.บ้านคลองกัด |
| 12 | โครงการก่อสร้างศาลาพระพุทธรูปพร้อมพระพุทธรูปหน้าตัก 24 นิ้ว ศพด.บ้านคอกช้าง | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน | ศาลากว้าง 1.5 ม.ยาว 2.00 ม. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สร้างศาลาพระพุทธ  รูป 1 หลัง | นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา | กองการศึกษา  ศพด.บ้านคอกช้าง  กองช่าง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง | สามารถดึงดูดความสนใจในการที่จะนำบุตรหลานเข้ามาเรียน | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.บ้านคอกช้างจัดสวนหย่อม | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เด็กมีความพึงพอใจ | บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี  ตวามสวยงาม | กองการศึกษา  ศพด.บ้านคอกช้าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้ผู้เรียนและพัฒนาสุขภาพ | จำนวน 1 หลัง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | เด็กมีความพึงพอใจ | มีห้องเรียนที่เพียงพอ | กองการศึกษา  กองช่างศพด.บ้านคอกช้าง |
| 15 | โครงการติดตั้งมุ้งลวดป้องกันยุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกคอกช้าง | เพื่อให้มีห้องเรียนที่ปลอดภัยจากยุง | ติดตั้งมุ้งลวด | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ติดตั้งมุ้งลวดป้องกันยุง | นักเรียนมีห้องเรียนที่ปลอดภัย | กองการศึกษา  ศพด**.**บ้านคอกช้าง |
| **รวม** | **15 โครงการ** |  |  | **4,840,000** | **3,140,000** | **3,430,000** | **1,440,000** | **1,440,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดหาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน | จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กคนละ 1,700 บาท/ต่อปี | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ร้อยละ 80เด็กมีพัฒนาการดีขี้น | เด็กเล็ก/นักเรียนได้รับความในการเรียนการสอน | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนย์ฯ และนักเรียนในเขต อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เด็กเล็ก/นักเรียนได้รับการดูแลด้านการบริโภคมีสุขภาพดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน ในเขตอบต.ปากแพรก | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | ร้อยละ 80เด็กได้รับสารอาหารครบ | เด็กเล็ก/นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ตามหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนในเขต อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เด็ก/นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในเขต อบต.ปากแพรก | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | ร้อยละ 80เด็กได้รับสารอาหารครบ | เด็กเล็ก/นักเรียน ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาศพด.  อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน | ค่าสมุด ค่าหนังสือเรียนสื่อการเรียนและอุปกรณ์ใน ศพด. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 80เด็กมีอุปกรณ์การเรียนครบ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนการสอนเรียน | กองการศึกษา |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งระดับประถมศึกษาโรงเรียนเขาพระอินทร์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย | เครื่องเล่น 10 ชิ้น |  |  |  | 300,000 |  | มีเครื่องเล่น | เพื่อเป็นการออกกำลังกายให้แข็งแรง | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษา | นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการเรียน | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | นักเรียนมีคุณภาพ | นักเรียนได้รับการสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆ | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน | นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระในระดับดี นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาเซียน | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | นักเรียนมีความรู้เพิ่ม | นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | กองการศึกษา  รรบ้านเขาพระอินทร์ |
| 8 | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | เพื่อให้ครูและเด็กรู้วิธีการป้องกันในขณะเกิดอัคคีภัย | ครู เด็กนักเรียน รร.บ้านเขาพระอินทร์  ศพด.บ้านคอกช้าง  ศพด.บ้านคลองกัด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 90 ของผู้รับอบรมมีความรู้ | ครูและเด็กรู้วิธีการป้องกันในขณะเกิด | กองการศึกษา |
| **รวม** | **8 โครงการ** |  |  | **9,910,000** | **9,910,000** | **9,610,000** | **9,910,000** | **9,610,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลปากแพรก | พื้นที่ตำบลปากแพรก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 80 % | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  ของ อบต.ปากแพรก | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน | ให้ความช่วยเหลือ  ประชาชนในพื้นที่  ด้านต่างๆดังนี้  ด้านสาธารณภัย  คุณภาพชีวิตฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับ  การช่วยเหลือ  ตามสมควรแก่  กรณี | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีความปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  |  | **900,000** | **900,000** | **900,000** | **900,000** | **900,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | เพื่อเป็นการสืบทอดพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | กิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 80 ได้สืบทอดประเพณี | สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล  ปากแพรก | เพื่อส่งเสริมสภาวัฒนธรรม | ประชาชนในตำบล เยาวชน ในตำบลปากแพรก | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | สืบทอดกิจกรรมต่างๆ | ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต.ปากแพรก | เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม | ประชาชนในตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 80 ได้สืบทอดประเพณี | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เด็กได้แสดงออกได้ร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เด็กมีความพึงพอใจ | เด็กกล้าแสดงออกสร้างความสามัคคี | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นท้องถิ่น | จัดกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 80 ได้สืบทอดประเพณี | ร่วมสืบทอดประเพณี | กองการศึกษา |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการกรีฑา กีฬา เด็กเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชนตำบลปากแพรกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | เด็ก เยาวชนประชาชนในตำบลปากแพรก | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ระหว่าง เทศบาลเมืองดอนสักอบต.ดอนสัก อบต.ปากแพรก อบต.ไชยคราม อบต.ชลคราม | เพื่อเชื่อมความสามัคคีอันดีระหว่าง เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตอำเภอดอนสัก | เด็ก เยาวชนประชาชนอำเภอดอนสัก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | เด็ก เยาวชนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(ประชาชน) | เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลปากแพรก | เยาวชนประชาชนภายในตำบลปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | เยาวชนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความรักความสามัคคีเด็กรู้จักใช้เวลาว่าง | กองการศึกษา |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก(นักเรียน) | เพื่อพัฒนาสุขภาพ  พลานามัยของเด็กนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น | นักเรียน  รร.บ้านเขาพระอินทร์  ศพด.บ้านคลองกัด  ศพด.บ้านคอกช้าง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน | เด็กนักเรียนมี  สุขภาพพลานามัย  ที่สมบูรณ์ | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการส่งเสริมสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประชาชนภายใน  ตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนในตำบล  ปากแพรกได้สืบทอด  ประเพณี ภูมิปัญญา  ท้องถิ่นไว้ | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรม  วันท้องถิ่นไทย | เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญ  เลี้ยงพระและจัดกีฬา  ร่วมกัน | ได้จัดกิจกรรม  วันท้องถิ่นไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ได้มีการจัดกิจกรรม  ร่วมกัน | สำนักปลัด |
| **รวม** | **11 โครงการ** |  |  | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนในตำบล  ปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ออกควบคุม  โรคติดต่อ | ประชาชนได้รับ  การป้องกันโรค  พิษสุนัคบ้า | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรนณรงค์ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันและควบคุม  โรคติดต่อ | จัดซื้อวัสดุวิทยา  วิทยาศาสตร์  การแพทย์หรือ  สารเคมี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนกลุ่ม  เสี่ยงได้รับการ  ตรวจสุขภาพ | โครงการป้องกันและควบคุมโรค  พิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 3 | อุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนงบประมาณ  ให้ชุมชน/หมู่บ้าน  แห่งละ 20,000 บาท | ตามโครงการพระ  ราชดำริด้าน  สาธารณสุข | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ประชาชนได้รับ  การตรวจสุขภาพ | ประชาชนได้รับ  ความรู้ในการดูแล  ตัวเอง | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตร์ตราจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตนาวรขัติยราชกุมารี | เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขต อบต.  จำนวน 1,50บาท  สำรวจสุนัขและแมว | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนสุนัขที่ได้รับวัคซีนจำนวนประมาณ  1,500 ตัว | ประชาชนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น | บริเวณภายในสำนักงานภายนอกสำนักงานทุกหน่วยงาน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ร้อยละ 85 มีความสะอาด | อบต.ปากแพรกมีความสะอาด เป็นระเบียบมากขึ้น | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.5 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง | ประชาชนในพื้นที่ ตำบลปากแพรก | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลได้ทันท่วงที | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6 โครงการ** |  |  | **571,000** | **571,000** | **571,000** | **571,000** | **571,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ปากแพรก โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ | ผู้สูงอายุ 350 คน | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | ผู้สูงอายุได้รับ  การดูแล  ร้อยละ 80 | ผู้สูงอายุมีสุขภาพ  กายและใจที่  แข็งแรง | สำนักปลัด |
| 2 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านใน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ  ดีทั้งร่างกายและจิตใจ | สมาชิกโรงเรียนผู้  สูงอายุ 100 คน | 197,200 | 197,200 | 197,200 | 197,200 | 197,200 | ผู้สูงอายุได้รับ  การดูแล  ร้อยละ 80 | ผู้สูงอายุมีสุขภาพ  ดีทั้งร่างกายและ  และจิตใจ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **301,400** | **301,400** | **301,400** | **301,400** | **301,400** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ | พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กำหนด | สมทบกองทุน | สำนักปลัด |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อสมทบเงินทดแทน | พนักงานจ้าง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สมทบกองทุนเงินทดแทนตามที่กำหนด | พนักงานจ้างได้รับเงินสมทบ | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจัดให้มีบริการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบล  ปากแพรก | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ผู้สูงอายุได้รับการ  ช่วยเหลือทำให้  คุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจัดให้มีบริการด้านสวัสดิการของผู้พิการ | ผู้พิการในตำบล  ปากแพรก | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ผู้พิการได้รับการ  ช่วยเหลือทำให้  คุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล  ปากแพรก | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ  การช่วยเหลือทำ  ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้ในบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในตำบลปากแพรก | บรรเทาสาธารณภัย  ในตำบลปากแพรก | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที | สำนักปลัด |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการจราจร | การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  ป้ายจราจร ฯลฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | การจราจรปลอดภัย | ประชาชนได้รับ  ประโยชน์ในการใช้  รถใช้ถนน | สำนักปลัด |
| 8 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อช่วยเหลือสวัสดิ  การต่างๆแก่ชุมชน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ประชาชนมีเงิน  ออมเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 9 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ประชาชนในตำบล  ปากแพรก | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ | สำนักปลัด |
| 10 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ  บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | ข้าราชการ อบต.ปากแพรก | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ได้ร้อยละ 100 | ข้าราชการส่วน  ท้องถิ่นมีสิทธิได้รับ  บำเหน็จบำนาญ | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ  บำนาญข้าราชกา(กบข) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ(กบข) | ข้าราชการครู | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ | ข้าราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 12 | ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก | เพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลเด็ก | ครูผู้ดูแลเด็ก | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับทุน | ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 13 | สมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน | พนักงานจ้าง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ | พนักงานจ้าง  ได้รับเงิน  สมทบ | สำนักปลัด |
| 14 | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการ ของ อบต ที่เสียชีวิต | 3 เท่าของเงินเดือน  เดือนสุดท้าย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ | ข้าราชการพนักงานได้รับเงินช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 15 | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ของ อบต ที่เสียชีวิต | 3 เท่าของเงินเดือน  เดือนสุดท้าย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ | พนักงานจางได้รับเงินช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **15 โครงการ** |  |  | **22,705,000** | **22,705,000** | **22,705,000** | **22,705,000** | **22,705,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อความสวยงามและดึงดูนักท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณน้ำตก(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม  ขึ้นสร้างรายได้ให้  ประชาชนในพื้นที่ | กองช่าง |
| 2 | โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านและเส้นทางถนนภายในตำบลปากแพรก | เพื่อบอกเส้นทางหมู่บ้านต่างๆในตำบลปากแพรก | หมู่ที่ 1 - 16  ตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 80 มีป้ายชื่อบอกเส้นทาง | มีป้ายบอกทาง  การสัญจรไป-มา  สะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  สาธารณะและห้องน้ำ  คนพิการบริเวณน้ำตก  วิภาวดี(บ้านใน) | เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  ในช่วงเทศกาล  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ | ก่อสร้างห้องน้ำ  สาธารณะและห้อง  น้ำคนพิการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ห้องน้ำเพียงพอร้อยละ 80 | นักท่องเที่ยวและ  ผู้พิการได้มีห้องน้ำ  สาธารณะใช้ | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างศาลาที่  ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว  น้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 | เพื่อเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว | ศาลาพักผ่อน  ขนาด กว้าง 6 ม.  ยาว 15 ม. | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | มีที่นั่งพักผ่อน  เพิ่มขึ้น | นักท่องเที่ยวมีที่พัก  ผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  |  | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดการขนย้ายขยะ  และการกำจัดขยะ | เพื่อเป็นการกำจัดขยะ  และขนย้ายขยะไปกำกำจัด | เพื่อขนย้ายขยะไปกำจัด | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ลดปัญหาขยะ | ลดปริมาณขยะใน  พื้นที่ให้น้อยลง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์การจัดการ  ขยะแบบยั่งยืน  (โครงการหมู่บ้านต้นแบบ) | เพื่อส่งเสริมการมีส่วน  ร่วมในการจัดการสิ่ง  แวดล้อม | ตามแบบโครงการของ  อบต.ปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ลดปัญหาขยะ | เกิดการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **3,350,000** | **3,350,000** | **3,350,000** | **3,350,000** | **3,350,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อเป็นการอนรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ในตำบล  ปากแพรก | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีป่าไม้เพิ่มขึ้น | ตำบลปากแพรกมี  พื้นที่ทางธรรมชาติ  ที่อุดมสมบูรณ์ | กองช่าง |
| 2 | อุดหนุนกรมป่าไม้ | อุดหนุนค่าปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีป่าไม้เพิ่มขึ้น | ตำบลปากแพรกมี  พื้นที่ทางธรรมชาติ  ที่อุดมสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** |  |  |  |

แบบ ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1 | โครงการอุดหนุนอำเภอดอนสัก โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี งานพิธีที่สำคัญ งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอดอนสัก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาพิธี งานพิธีที่สำคัญ งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอดอนสัก | สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอดอนสัก | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ | เป็นศูนย์รวมของจิตใจในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |
| 2 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุน อบต.ดอนสัก  อบต.ไชยคราม  อบต.ชลคราม | อบต.ดอนสัก  อบต.ไชยคราม  อบต.ชลคราม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความ  ช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับ  การช่วยเหลือ  ตามสมควรแก่  กรณี | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ | ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประชาชนภายในตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 80 ประชาชนมี  ความจงรักภักดีต่อสถาบัน | ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการจัดทำเว๊ปไซด์  ของ อบต. | เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ของ อบต.ปากแพรก | ตามแบบโครงการของ  อบต.ปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม | ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  กิจกรรมของ  อบต.ปากแพรก | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ของ อบต.ปากแพรก | เพื่อออกบริการให้แก่ประชาชน  ในพื้นที่ | อำนวยความสะดวก  ในการบริการประชาชน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละ 80  ประชาชนได้รับ  บริการถึงที่ | ประชาชนได้รับ  บริการที่สะดวกขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดทำวารสาร  ของ อบต.ปากแพรก | เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่างๆของ  อบต.ปากแพรก | ปีละ 1 ครั้ง | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารทั้วถึง | เป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  อบต. | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน  ตำบลปากแพรก | เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี  ในตำบลปากแพรก | จัดทำแผนที่ภาษีทั้งตำบล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เก็บภาษีได้  ครบถ้วน | สามารถจัดเก็บ  ภาษีได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  และสร้างทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  และสร้างทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ร้อยละ 80  ผู้บริการมีความ  รู้เพิ่มขึ้น | ผู้บริหาร สมาชิก  มีความรู้ความ  สามารถในการป  ฏิบัติงานอย่างมี  ประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ของพนักงานส่วนตำบลและ  ลูกจ้าง | เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างทัศนะคติที่ดี  ในการปฏิบัติงาน | พนักงานและลูกจ้าง  อบต.ปากแพรก | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | บุคลากรมี  ศักยภาพในการ  ทำงานเพิ่มขึ้น | พนักงานและลูกจ้าง  ความสามารถใน  การปฏิบัติงานอย่าง  มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการศึกษาดูงานของ  ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | เพื่อได้นำความรู้และ  ประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างกลุ่มอาชีพ  กลุ่มองค์กรต่างๆ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | บุคลากรมี  ศักยภาพในการ  ทำงานเพิ่มขึ้น | บุคลากรของ อบต ได้รับความรู้และประสบการณ์  มาประยุกต์ใช้ใน  องค์กร | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 11 | โครงการส่งเสริมความปรองดอง  สมาณฉันฑ์ | เพื่อให้เกิดความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนภายใน  ตำบลปากแพรก | ประชาชนตำบล  ปากแพรก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ให้ประชาชนในเมือง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการสมาร์ทซิตี้  (เมืองอัจฉริยะ) | เพื่อให้เกิดความสามัคคี แก่การบริหารและการจัดการเมือง | ตำบลปากแพรก | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ร้อยละ 80 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ให้ประชาชนในเมือง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน | สำนักปลัด |
| **รวม** | **12 โครงการ** |  |  | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** | **11,400,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. | เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | อปพร.  จำนวน 60 คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | สมาชิกมีความรู้  ความชำนาญใน  การช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่  ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรกเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล | ประชาชนในตำบล  ปากแพรก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | ประชาชนได้รับ  ความรู้ในการป้อง  กันอัคคีภัยและ  การปฐมพยาบาล  เบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพของ อปพร ตำบลปากแพรก | เพื่อให้ความรู้ในการ  ทำงานของ อปพร. | อปพร ภายในตำบล  ปากแพรก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | สมาชิก อปพร.มี  ความรู้ความ  สามารถเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรม อปพร.  หลักสูตรจัดตั้ง | เพื่อให้มีสมาชิก อปพร.ครบ 2%ของจำนวนประชากรในตำบลปากแพรก | ประชาชนภายใน  ตำบลปากแพรก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | มีสมาชิก อปพร  ที่ผ่านกาฝึกอบรม  ครบ 2% ของ  จำนวนประชากร | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 แก่เจ้าหน้าที่  และ อปพร.อบต.ปากแพรก | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยุสื่อสารแบสังเคราะห์ความถี่ | อปพร.อบต.  ปากแพรก 50 คน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | เจ้าหน้าที่ อปพร.  ได้มีความรู้ความ  เข้าใจในการใช้วิทยุสื่อสารแบบ  สังเคราะห์ความถี่ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากแพรก | ประชาชนในพื้นที่  ตำบลปากแพรก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | ประชาชนมีความ  รู้ในการป้องกัน  อุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. อบต.ปากแพรก | เพื่อให้สมาชิกมีเครื่อง  แบบ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ตัดชุดให้กับสมาชิก  อปพร.  จำนวน 203 คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวน สมาชิก  อป.พร. | สมาชิก อปพร.  มีเครื่องแบบ  ที่ถูกต้องตาม  ระเบียบฯ | สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กนักเรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียนมี  ความรู้ในการช่วยเหลือ  การจมน้ำ | เด็กนักเรียนในพื้นที่  จำนวน 50 คน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | เด็กนักเรียนมี  ความรู้ในการช่วย  เหลือตัวเอง | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุม  ไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน | เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ | ป่าธรรมชาติ  ในตำบลปากแพรก | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ลดปัญหาไฟป่า | เพื่อรักษาความ  สมดุลของธรรมชาติ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการซ่อมรถบรรทุกน้ำ | เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน | ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบกำลังส่ง ระบบขับเคลื่อน ทำสีใหม่ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวน 1 คัน | รถบรรทุกน้ำได้รับการบำรุงรักษา | สำนักปลัด |
| **รวม** | **10 โครงการ** |  |  | **1,610,000** | **1,610,000** | **1,610,000** | **1,610,000** | **1,610,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจ้างชุดปฏิบัติการแพทย์  ฉุกเฉิน อบต.ปากแพรก | เพื่อวางระบบในการ  ปฏิบัติงานชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน | จ้างชุดปฏิบัติการ  แพทย์ฉุกเฉิน  จำนวน 10 คน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนชุดปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน | ประชาชนได้รับการ  บริการทางการ  แพทย์ทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ  กู้ภัย | เพื่อให้ประชาชนในตำบลปากแพรกมีความรู้มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายและการนำส่งผู้ป่วย  ไปยังสถานพยาบาล | ประชาชนภายใน  ตำบลปากแพรก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สมาชิกอาสากู้ชีพ  ที่ผ่านการฝึกอบรม  มีความรู้เกี่ยวกับ  การปฐมพยาบาล  เบื้องต้น | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **1,100,000** | **1,100,000** | **1,100,000** | **1,100,000** | **1,100,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณรอบ อบต.ปากแพรก | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต.ปากแพรก ให้มีสถานที่สวยงาม | ปรับปรุงโรงจอดรถ  สถานที่ภายใบริเวณ  อบต.ปากแพรก  (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | มีสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น | บริเวณรอบ อบต.  มีความสวยงาม  น่าอยู่ยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.ปากแพรก | เพื่อปรับปรุงอาคาร อบต. ให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานมากขึ้น | กว้าง 13 ม.  ยาว 14 ม.  สูง 3.40 ม. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | อาคารได้มาตรฐาน | มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารห้องประชุมสภา  อบต.ปากแพรก | เพื่อปรับปรุงห้องประชุม  ให้มีความแข็งแรง | ปรับปรุงเวทีห้อง  ประชุม(ตามแบบที่  อบต.กำหนด) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | อาคารได้รับการปรับปรุง | ห้องประชุมมีความ  มีความแข็งแรง | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารศพด.หลัง อบต.  ปากแพรก | เพื่อให้สามารถใช้เป็น  สถานที่ในการจัด  กิจกรรมต่างๆ | กว้าง 10 ม.  ยาว 13 ม  (ตามแบบที่  อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อาคารเพิ่มขึ้น  1 หลัง | ใช้เป็นสถานที่  ในการจัด  กิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 5 | โครงการปรับปรุง-ต่อเติม  โรงจอดรถของ อบต.  ปากแพรก | เพื่อให้มีโรงจอดรถ  เพียงพอ | กว้าง 16 ม  ยาว 45 ม. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สถานที่จอดรถ  เพียงพอ | ใช้เป็นสถานที่  ในการจัด  กิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ  ห้องส้วม อบต.ปากแพรก | เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถใช้การได้ตามปกติ | ห้องน้ำ  จำนวน 4 ห้อง | 100,000 | 100,000 |  |  |  | ห้องน้ำได้รับ  กาปรับปรุง | มีห้องน้ำที่สะอาด | กองช่าง |
| 7 | โครงการปรับปรุงอาคาร  สำนักงานที่ทำการ อบต.  ปากแพรก รั้ว  และบริเวณถนนรอบสระน้ำ | เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปากแพรกและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อบต.ปากแพรก  และบริเวณโดยรอบ |  | 500,000 |  |  |  | มีพื้นที่ใช้สอย  มากขึ้น | มีอาคารสำนักที่มั่นคง  ถาวรสวยงาม | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างศูนย์  อปพร.อบต.ปากแพรก | เพื่อเป็นอาคารศูนย์ปฎิบัติงานหรือศูนย์รวมบุคคลากรในการช่วยเหลือสาธารณภัย | อาคาร 1 หลัง ขนาดกว้าง 10 ม.ยาว 15 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวน 1 หลัง | พนักงานและสมาชิก อปพร.ได้มีสถานที่ในการปฎิบัติงาน | กองช่าง  สำนักปลัด |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 9 | โครงการก่อสร้างเสาวิทยุสื่อสาร ความสูง 35 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | เพื่อเป็นสถานีรวม  เครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ตำบลปากแพรก | ก่อสร้างฐานและติดตั้งโครงสร้างเสาวิทยุความสูงไม่น้อยกว่า 36 ม. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | มีสถานีวิทยุสื่อสารที่มีมาตรฐาน | ใช้ติดต่อประสานงานกับสมาชิกลูกข่ายในพื้นที่ | สำนักปลัด  กองช่าง |
| **รวม** | **9 โครงการ** |  |  | **4,750,000** | **5,250,000** | **4,550,000** | **4,550,000** | **4,550,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าว  สารในหมู่บ้านได้อย่าง  ทั่วถึง | พาวเวอร์แอมขนาด  ไม่น้อยกว่า 2,500 wลำโพงตั้งพื้น ไมโครโฟนชนิดไร้สาย 2 ตัว พร้อมชุดส่งสัญญาณ |  | 50,000 |  |  |  | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับ  ข้อมูลข่าวสาร  จากทางราชการ  ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | โครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | โครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน | ติดตั้งเสาสูงพร้อม  อุปกรณ์ขยายเสียง  ครบขุดติดตั้งทั้งสองฝั่งถนนฝั่งละ 1 กิโลเมตร |  |  | 150,000 | 150,000 |  | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับ  ข้อมูลข่าวสาร  จากทางราชการ  ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ตำบล | เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีภายในตำบลปากแพรก | พื้นที่ภายในตำบลปากแพรก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพของ อสม. ชรบ. อปพร. และกม.ให้เข้มแข็ง ตำบลปากแพรก | เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | บุคลากรมีประสิทธิ  ภาพในการทำงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | บุคลากรมี  คุณภาพ  มากขึ้น | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดเวที  ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | จัดเวทีประชาคมหมู่  บ้านและตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมี่ส่วน  ร่วมจัดทำแผน | ประชาชนมีส่วน  ร่วมในการจัด  ทำแผนพัฒนา | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  |  | **200,000** | **250,000** | **350,000** | **350,000** | **200,000** |  |  |  |

ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(logistic Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.7 แผนงานการพานิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อบริหารจัดการดูแลระบบ  ประปาหมู่บ้าน | คณะกรรมการ/  และผู้ดูแลระบบประปา  หมู่บ้านประมาณ  100 คน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนได้รับ  ข้อมูลข่าวสาร  จากทางราชการ  ได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  |  | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |  |  |  |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้าน อ.เชาว์ หมู่ที่ 1 ต่อ หมู่ที่ 15 (หลุมพอ) | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 8.00 ม.  ผิวจราจร 6 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 100 ม. | 1,100,000 | 1,100,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายตุ้ง บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 300 ม | 650,000 |  | 650,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าเขาหลักไก่ หมู่ 1 – ซอยนายเสมอ หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 600 ม. | 1,560,000 | 1,560,000 |  |  | 1,560,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุมพอ(หน้าวัดปากแพรก) หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 150 ม. | 490,000 |  |  | 490,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดเวฬุวันบ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 190 ม. |  |  | 620,000 |  | 620,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างฟุตบาท(ทางเท้า) คสล.ตลาดนัดบ้านใน จากถนนซอย 2 ถึงจดถนนซอย 3 หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | กว้าง 1.00 ม.  ระยะทาง 200 ม. |  |  | 500,000 | 500,000 |  | มีทางเท้า  ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวก  ในการเดินทาง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายอนามัยบ้านใน-ช่องแก้ว(ม.1-ม.15) ช่วงที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 350 ม. | 1,140,000 | 1,140,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีตสายหมู่บ้านสวนป่า-สะพาน  นายจำเริญ บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 2,000 ม. |  | 7,800,000 |  | 7,800,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 9 | โครงการบุกเบิกถนนสาย  เขาหลักไก่-ถนนสายช่องแก้ว(ช่วงที่ 2)  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | กว้าง 5.00 ม  ระยะทาง 300 ม. |  | 300,000 |  | 300,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนสายหลังหมู่บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 16  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม  ระยะทาง 2,000 ม. | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ซอยตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม  หนา 0.03 ม.  ระยะทาง 400 ม. |  |  | 1,500,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 12 | โครงการเรียงหินคลองเขา  พระอินทร์ชุมชนสวนป่า หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันน้ำกัด  เซาะตลิ่ง | ระยะทาง 150 ม.  ลึก 20 ม. | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 |  | เรียงหิน  ระยะทาง  150 ม. | ป้องกันตลิ่งพัง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 13 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำขยายผิวจราจรตลาดบ้านใน(รื้อถอนฟุตบาท) ซอย 2 หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกในการเดินทาง | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 200 ม. | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ขยายผิวจราจร200 ม. | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกในการเดินทาง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยหลุมพอ(สายหลังหมู่บ้าน-หมู่ 15)  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกในการเดินทาง | ขนาด 2 ช่องทาง  กว้าง 5.00 ม.ยาว 10 ม.สูง 5 ม. | 500,000 |  |  |  |  | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการ  เสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วมช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  (ถนนเขาหลักไก่-ช่องแก้ว)  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ขนาด 1 ช่องทาง  กว้าง 1.80 ม.  ระยะทาง 6.00 ม. |  | 200,000 |  |  |  | ท่อลอดเหลี่ยม  ได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยวัดเวฬุวัน บ้านใน  หมู่ที่ 1 | | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจรช่วยระบายน้ำ | กว้าง 0.04 ม.  ระยะทาง 200 ม. |  | 500,000 | 500,000 |  |  | คูระบายน้ำ  ได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ประชาชนได้รับ  ความสะดวก  ในการเดินทาง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 | | เพื่อให้ประชาชนมี  สถานที่จัดกิจกรรม | กว้าง 40 ม.  ยาว 50 ม.  (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 400,000 |  |  | 400,000 |  | ร้อยละ 70  ประชาชน  พึงพอใจ | ประชาชนได้ใช้  ประโยชน์ในการ  จัดกิจกรรม | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 18 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหลุมพอ หมู่ที่ 1 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยโศก หมู่ที่ 1 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 1 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด |  | 500,000 |  | 500,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 21 | โครงการต่อเติมขยายท่อเมน  ระบบประปาผิวดินบ้านสวนป่าบ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. |  | 500,000 | 500,000 |  |  | จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหมู่บ้านสวนป่าสะพาน นายเจริญ บ้านใน | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. |  | 300,000 | 300,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยนายตุ้ง(ช่องแก้ว-บ้านนายตุ้ง)  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ระยะทาง 300 ม. |  | 90,000 | 90,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างซอยตลาดบ้านใน  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | จำนวน 30 จุด | 200,000 | 200,000 |  |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |
| 25 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกัน  ปัญหาอาชญากรรม | จำนวน 30 จุด | 200,000 | 200,000 |  |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 40 ม. | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ทางเข้าศูนย์  เรียนรู้-รอบสระน้ำ  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 200 ม. |  | 700,000 |  |  | 700,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายนายจำรัสวิจิตร-ไชยคราม(ส่วนที่เหลือ)บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 550 ม. | 1,800,000 |  |  | 1,800,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายวิจิตร-ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,250 ม. | 4,100,000 | 4,100,000 |  | 4,100,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 30 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ซอยนายจำรัส วิจิตร-ไชยคราม  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,530 ม. |  | 6,000,000 |  |  | 6,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 31 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายคีรีวงค์-ไชยคราม  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,500 ม |  |  | 5,850,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 32 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองหลึง ซอยนายจำรัสสามแยกควรดินแดง บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ขนาด 1 ช่องทาง  1.50x1.50x  6.00 ม. |  |  |  |  | 200,000 | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายควนดินแดงเชื่อมต่อถนนสายคีรีวง-ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ขนาด 1 ช่องทาง  1.50x1.50x  6.00 ม. |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 34 | โครงการฝังท่อระบายน้ำสามแยกทางเข้าวัดถ้ำคีรีวงค์ บ้านเหนียก  หมู่ที่ 2 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80x1.00  จำนวน 2 แถว  รวม 14 ท่อง |  | 100,000 |  |  | 100,000 | ท่อลอดระบาย  น้ำได้รับการก่อสร้าง  1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สนามส่วนกลาง บ้านเหนียก  หมู่ที่ 2 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย | ก่อสร้างศาลาจำนวน 1 หลัง )ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 36 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ  ซอยวัดถ้ำคีรีวงค์  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้เก็บน้ำไว้ใช้ได้  ตลอดทั้งปี | ระยะทาง  1,000 ม.  ลึก 3.00 ม. | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  |  | คูระบายน้ำได้รับการขุดลอก | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 37 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  สนามสวนกลาง บ้านเหนียก  หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน 1 บ่อ | 500,000 |  |  |  | 500,000 | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 38 | โครงการขุดลอกบึงช่องชอน  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ยาว 20 ม. ลึก 200 ม. |  | 1,300,000 |  |  | 1,300,000 | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ยาว 240 ม.  ลึก 2.00 ม. | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 40 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนายจำรัส หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ระยะทาง  1,130 ม. | 800,000 | 800,000 |  |  | 800,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอปัญหาอาชญากรรม | ระยะทาง  1,350 ม. | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 42 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบน้ำสระน้ำ บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกัน  ปัญหาอาชญากรรม | ระยะทาง 670 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |
| 43 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีไฟฟ้า  ส่องสว่างป้องกัน  ปัญหาอาชญากรรม | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตซอยวิวาทสามัคคี บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 550 ม. | 1,800,000 | 1,800,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน ซอยอู่ช่างแก้ว บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 300 ม. | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเหลัง รร.วัดคีรีวง  ซอยตาสุข บ้านเขาแร่  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 200 ม. |  | 600,000 |  |  | 600,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงถ้ำคีรีวง บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. |  | 3,500,000 |  |  | 3,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างแก้ว-ชลประทาน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 500 ม. |  | 1,800,000 |  |  | 1,800,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 49 | โครงการบุกเบิกถนนใหม่ล้อมรอบเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 3,000 ม. |  |  | 4,500,000 |  | 4,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 50 | โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ถนนสายเขาแร่ 2498  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 3,000 |  | 4,500,000 |  |  | 4,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตามมาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลการเกษตร | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนนอกพื้นที่รู้จักเส้นทาง | ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  | ความพึงพอใจของประชาชน | มีป้ายบอกทาง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 52 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมถังและอุปกรณ์ครบชุด  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาด  สำหรับอุปโภค  บริโภค | ก่อสร้างระบบประปา  ผิวดินขนาดใหญ่  1 ระบบ | 4,500,000 | 4,500,000 |  |  |  | ระบบประปา  หมู่บ้านจำนวน  1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 53 | โครงการก่อสร้างระบบประปาวางท่อเมนต์พร้อมถังครบชุด  หมู่ 3 ต่อ หมู่ 5 บ้านเขาแร่ | เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาด  สำหรับอุปโภค  บริโภค | วางท่อเมนต์ระยะทาง  100 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ระบบประปา  หมู่บ้านจำนวน  1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 54 | โครงการก่อสร้างระบบประปาวางท่อเมนต์พร้อมถังครบชุดซอยวิวาทสามัคคี บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาด  สำหรับอุปโภค  บริโภค | ระยะทาง 200 ม. |  | 600,000 |  |  | 600,000 | ระบบประปา  หมู่บ้านจำนวน  1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 55 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สี่แยกตาหวาด-สี่แยกวัดเสาธงทองบ้านเขาแร่  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,200 ม. | 500,000 | 500,000 |  |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 56 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 3 ต่อ หมู่ที่ 13  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,200 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 57 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหลัง รร.วัดคีรีวงค์  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 200 ม. | 300,000 |  |  | 300,000 |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 58 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยถ้ำคีรีวง  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง 1,000 ม. | 500,000 |  |  |  | 500,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 59 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยวิวาทสามัคคี  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ระยะทาง  1,000 ม. |  | 500,000 | 500,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 60 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสามแยกซอยอู่ช่างแก้ว หมู่ที่ 3 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง  1,000 ม. |  | 300,000 |  | 300,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 61 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสามแยกซอยตากลั่น หมู่ที่ 3 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 150 ม. |  | 50,000 | 50,000 |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |
| 62 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเขาแร่-ดอนเสาธง  บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง  3,000 ม. |  | 500,000 |  |  | 500,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชควิรัตน์  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 320 ม. | 1,100,000 |  | 1,100,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 ต่อหมู่ที่ 8 บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 440 ม. |  | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 65 | โครงการบุกเบิกถนน  ซอยโชควิรัตน์(ช่วงที่ 2)  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 150 ม. |  |  | 250,000 | 250,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 790 ม. | 2,600,000 | 2,600,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 67 | โครงการบุกเบิกถนน  ซอยน้องใหม่ บ้านเขาพระอินทร์หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 470 ม. |  | 200,000 |  | 200,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 68 | โครงการการซ่อมสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน  กรีตสายประชาอุทิศ(นายสัมฤทธิ์-นายแนม) บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,040 ม. | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 69 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยประชาร่วมใจ  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ขนาด 1 ช่องทาง  2.10 x 2.10  x 8.00 ม. | 250,000 |  | 250,000 |  |  | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม  ช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 70 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยประชาร่วมใจ (ห้วยคลองปง)  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันน้ำท่วม  ผิวจราจร  ช่วยระบายน้ำ | ขนาด 3 ช่องทาง  2.10x2.10x 6.00 ม | 900,000 | 900,000 |  |  | 900,000 | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม  ช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 71 | โครงการยกระดับบดอัดถนน  ซอยหลังเหมือง (อ.วรศักดิ์)  หมูที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 72 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอ  หมู่ที่ 4 ต่อหมู่ที่ 16(ซอยหัวตอดำ)บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถกัก  เก็บน้ำไว้ใช้ได้  ตามปกติ | ขนาด 8x13x  1.20 ม. | 400,000 | 400,000 |  |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 73 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น  บ้านนายเทียบ  บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สามารถกัก  เก็บน้ำไว้ใช้ได้  ตามปกติ | จำนวน 1 จุด | 200,000 |  | 200,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 74 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยประชาอุทิศ(นายสัมฤทธิ์-นายแนม) | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า  แรงต่ำ  ระยะทาง 1,450 ม. | 450,000 |  |  | 450,000 |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |
| 75 | โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายเขาพระอินทร์-คลองคราม บ้านเขา  พระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ระยะทาง 450 ม. | 450,000 |  |  |  | 450,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 76 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด |  | 450,000 |  |  | 450,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ  บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 1,450 ม. |  | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาจับ-เขื่อนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 1,930 ม. | 6,500,000 |  | 6,500,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระหนองเต่า  บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 3.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 1,200 ม. |  | 2,500,000 |  | 2,500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 5 | | กองช่าง |
| 80 | โครงการก่อสร้างจุดกลับรถ  หน้าวัดคอกช้าง  บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | จำนวน 1 จุด |  | 500,000 |  | 500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | หมู่ที่ 5 | | กองช่าง |
| 81 | โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์บริเวณสระน้ำหนองเต่า บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม | ก่อสร้างศาลาจำนวน 1 หลัง(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนมีสถานที่อกกำลังกาย | หมู่ที่ 5 | | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 82 | โครงการขุดคูระบายน้ำ  บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อระบายน้ำป้องกันผิวจราจรเสียหาย | ขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน 1 บ่อ | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 83 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณเขาน้อย  บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน 1 บ่อ | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 84 | โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อใช้เก็บน้ำประชา | หอถังประปา 1 ระบบ |  | 500,000 | 500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 85 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดสี่ยง บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด |  | 50,000 |  | 50,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 86 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | จำนวน 4 จุด | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  | การขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 87 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบบริเวณสระน้ำหนองเต่า บ้านคอกช้าง  หมู่ที่ 5 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | รอบสระน้ำหนองเต่า |  | 500,000 |  | 500,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 88 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ภายในหมู่บ้าน | 500,000 |  |  |  | 500,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายป่าอม-เขาเหมน บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 500 ม. | 1,750,000 |  |  | 1,750,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต ซอยดินแดง  บ้านนายสิน  บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 900 ม. | 3,150,000 |  | 3,150,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนน  ยกระดับบดอัดสายเขากุล  บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 900 ม. | 2,100,000 |  |  |  | 2,100,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนน  ยกระดับบดอัดสายเขานุ้ยต่อเขตท่าอุแท บ้านป่าอม  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 250 ม |  | 500,000 | 500,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 93 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยกรวด เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีสะพานที่มี  มาตรฐานในการ  สัญจรไปมา | กว้าง 7.00 ม.  ระยะทาง 120 ม. | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 | สะพานที่ได้มาตรฐาน  จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนสัญจรไป  มาได้สะดวก | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 94 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | บ้านนายอุทิศ  ทองจันทร์ | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 95 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ห้วยเขาพานเชือก 3 จุด ห้วยซื่อ 2 จุด | 2,500,000 |  | 2,500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 96 | โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญบ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้อย่างทั่วถึง | ขนาดความจุ  12-15 ลบม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 97 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด | 500,000 |  |  | 500,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 98 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,200 ม. | 4,680,000 |  |  | 4,680,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนชั้นรองพื้นทาง  สายวัดดอนเสาธง  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 225 ม. | 300,000 |  | 300,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |
| 100 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายเขาแร่-  ดอนเสาธง  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,150 ม. |  | 4,500,000 |  |  | 4,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเสม็ด-คลองชลประทาน  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 900 ม. | 2,400,000 |  |  | 2,400,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 102 | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการเกษตร | กว้าง 4 ม.  ยาว 1,200 ม. | 250,000 |  | 250,000 |  |  | จำนวน 1 เส้นทาง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคการเกษตร | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |
| 103 | โครงการติดตั้งถังกรอง  สนิมเหล็กประปา  บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด | ถังกรองสนิมเหล็ก  จำนวน 1 ถัง | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 | ถังกรอง 1ถัง | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |
| 104 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด | 100,000 |  |  |  | 100,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง  สว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |
| 105 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ระยะทาง  1,200 ม. |  | 500,000 |  | 500,000 |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 106 | โครงการการก่อสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายถ้ำเขาเหมน  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 500 ม. | 1,625,000 |  |  | 1,625,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายสามแยกนายจำปี-ต่อเขตหมู่ที่ 4  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 550 ม. |  |  | 1,462,000 |  | 1,462,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 108 | โครงการการก่อสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต สาย ศ.สมช.(ช่วงที่ 2)  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 550 ม. |  |  | 1,800,000 |  | 1,800,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 109 | โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายสี่แยก คลองคราม-เขาวง(ช่วงที่ 3)  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,500 ม. | 4,875,000 |  | 4,875,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 110 | โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายสี่แยก คลองคราม-เขาเหมน(ช่วงที่ 3)  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,350 ม. |  | 4,387,000 |  |  | 4,387,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 111 | โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายบ่อโยก-เขาเหมน(ช่วงที่ 2)บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,200 ม. |  | 3,900,000 |  |  | 3,900,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 112 | โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายค่ายมวย-ต่อเขตหมู่ที่ 11(ช่วงที่ 2) บ้านคลองครามหมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 550 ม. | 1,800,000 |  |  | 1,800,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 113 | โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายบ้าน  นางสมบูรณ์-เขากุล  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 500 ม. | 1,625,000 |  |  | 1,625,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 114 | โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกเขาวง-นายประเสริฐ  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 450 ม. | 65,000 |  |  |  | 65,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 115 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายสี่แยก-เขาวง(ช่วงที่ 1) บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 500 ม. |  |  | 1,625,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 116 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต-สายเขาพระอินทร์-คลองครามบ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 8.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,500 ม. | 4,800,000 |  |  |  | 4,800,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 117 | โครงการบุกเบิกถนนหัวสะพานบ้านนายลิขิต  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 400 ม. |  |  | 400,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 118 | โครงการบุกเบิกถนน  สายนายวิเชียร  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 800 ม. |  | 800,000 |  | 800,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 119 | โครงการบุกเบิกถนน  สายนายสุภาพ-  แยกนายเชาวลิต  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 600 ม. |  | 600,000 |  |  | 600,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 120 | โครงการบุกเบิกถนน  สายนางมณฑา-สวนยางนางสิรินาถ  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 500 ม. |  |  | 500,000 | 500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 121 | โครงการบุกเบิกถนนสายแยกศ.สมช-นางสุนีย์  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 450 ม. |  | 450,000 | 450,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 122 | โครงการบุกเบิกถนน  สายนายแนบ  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 700 ม. |  |  | 700,000 |  | 700,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 123 | โครงการบุกเบิกถนน  สายนายสมวงค์-นายเชาวลิต  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 800 ม. |  | 800,000 |  | 800,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 124 | โครงการบุกเบิกถนน  สายแยกนางตี้-บ้านนายอารมณ์  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 400 ม. |  |  | 400,000 |  | 400,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 125 | โครงการยกระดับบดอัดถนน  สายบ้านนางลำดวน  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 850 ม | 1,200,000 |  |  |  | 1,200,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 126 | โครงการยกระดับบดอัดถนน  ถนนสายสามแยกนายประสพ-เขาวง(นายสนั่น)  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 600 ม. |  | 900,000 |  | 900,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 127 | โครงการยกระดับบดอัดถนนสายนายสุรินทร์  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 400 ม. |  | 600,000 |  | 600,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 128 | โครงการยกระดับบดอัดถนน  สายเขาวง-บ้านนายเสน่ห์  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 350 ม. |  |  | 525,000 | 525,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 129 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | Ø 4 นิ้ว  จำนวน 3 จุด | 450,000 |  | 450,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 130 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล สาย ศ.สมช  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ | หอถังแชมเปญ  พร้อมวางท่อเมน  จ่ายน้ำ 1 ระบบ | 500,000 |  |  | 500,000 |  | ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 131 | โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ | ท่อพีอี Ø 4 นิ้ว  ระยะทาง 3,500 ม. |  | 700,000 | 700,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 132 | โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น  สะพานเขื่อนบ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้  ใช้น้ำในฝายน้ำล้นได้  ทุกฤดูกาล | จำนวน 1 จุด |  | 500,000 |  |  | 500,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 133 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลอง  เหมนบ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 10.00 ม.  สูง 1.50 ม. | 450,000 |  | 450,000 |  | 450,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 134 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองสะพานช้าง(ห้วยนายวิชาญ)บ้านคลองคราม หมูที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 8.00ม.  สูง 1.50 ม. | 400,000 |  |  |  | 400,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 135 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองสะพานช้างบ้านคลองคราม หมูที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 12.00 ม.  สูง 2.00 ม. |  | 500,000 |  | 500,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 136 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองเขาวง(ห้วยนายโจ)บ้านคลองคราม หมูที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 6.00 ม.  สูง 1.50 ม. | 350,000 |  |  |  | 350,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 137 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองเขาวง(ห้วยนายวิลาส)  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 8.00 ม.  สูง 1.50 ม. | 400,000 |  |  | 400,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 138 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองสะพานเขื่อน(นายฮวด)  บ้านคลองคราม หมูที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค | กว้าง 6.00 ม.  สูง 1.50 ม. |  | 350,000 |  |  | 350,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 139 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยค่ายมวย  บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ระยะทาง 550 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 140 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายบ่อโยก-  เขาเหมนต่อเขตหมู่ที่ 4 บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่าง  เพียงพอ | ระยะทาง 750 ม. | 500,000 | 500,000 |  |  | 500,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |
| 141 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง  สาธารณะ บ้านคลองคราม  หมู่ที่ 8 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต | จำนวน 12 จุด | 100,000 |  | 100,000 |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 142 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจำนงค์ หมู่ 9 ต่อ หมู่ที่ 14 บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 300 ม. |  |  | 1,100,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 143 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายท่าโก- บ่อวัว บ้านท่าโก  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,200 ม. | 3,900,000 |  |  |  | 3,900,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 144 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยชาติชาย-บ่อวัว  บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,800 ม  พร้อมท่อระบายน้ำ  จำนวน 2 จุด | 7,100,000 |  |  |  | 7,100,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 145 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมายสาว  บ้านบ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 400 ม. | 1,300,000 |  |  | 1,300,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 146 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-บ่อวัว  บ้านบ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 300 ม. | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 147 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดินแดง-ท่าโก  บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,100 ม. |  | 3,575,000 |  | 3,575,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 148 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยน้องใหม่  บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,400 ม. |  | 4,550,000 |  | 4,550,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 149 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยประชาสรรค์-บ่อวัว บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,700 ม. |  |  | 5,525,000 |  | 5,525,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 150 | โครงการบุกเบิกถนนสาย  หน้าฝายซอยชาติชาย  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 700 ม. | 700,000 |  | 700,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 151 | โครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำและลานออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีสถานได้มีสถานที่ออกกำลังกาย | ก่อสร้างศาลาจำนวน 1 หลัง(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 152 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดตั้งแผ่นโซล่าเซล  บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | จำนวน 2 จุด | 450,000 |  |  |  | 450,000 | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 153 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 154 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ระยะทาง  1,200 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 155 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคต่อจากของเดิม บ้านดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ระยะทาง  1,200 ม. | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 156 | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมท่อ pvc ถนนดินแดงท่าโก บ้านบ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ถังเก็บน้ำความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 900 ท่อน ยาว 3,600 ม |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 157 | โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาภูเขา(ตามแบบชลประทานกำหนด) | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 158 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านนายประเสริฐ ชนะสุข หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขนาด กว้าง 8 ม.ยาว 10 ม.สูง 1.50 ม. |  | 500,000 |  |  | 500,000 | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 159 | โครงการก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ 1 ระบบ |  | 500,000 |  | 500,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 160 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน 10 จุด ขนาดกว้าง 8 ม.  สูง 1.50 ม. | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 161 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอ้อ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน 10 จุด ขนาดกว้าง 8 ม.  สูง 1.50 ม. | 5,000,000 |  |  | 5,000,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 162 | โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบาดาล สายท่าโก-ประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ยาว 3,000 ม. |  | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 163 | โครงการขุดลอกฝายห้วยอ้อพร้อมหอถังสูบน้ำแบบ  ชลประทาน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ตามแบบกรมชลประทาน | 750,000 |  | 750,000 |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 164 | โครงการขุดลอกและซ่อมแซมหน้าฝายและขยายท่อเมนบ่อวัวบน บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ท่อ pvc 1,200 ม.  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 300 ท่อน |  | 500,000 |  | 500,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 165 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ซอยน้องใหม่ บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 30 ม. |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | ประชาชนมีน้ำใช้  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 166 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยท่าโก-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขายเขตไฟฟ้ายาว 1,000 ม. | 1,200,000 |  |  |  | 1,200,000 | ประชาชนมีไฟฟ้า  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 167 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขายเขตไฟฟ้ายาว 800 ม. |  | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | ประชาชนมีไฟฟ้า  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 168 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยสายใหม่ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้า  ยาว 1,000 ม. |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | ประชาชนมีไฟฟ้า  ร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |
| 169 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโชล่าเซล  บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 | เพื่อถนนมีแสงสว่าง  ยามค่ำคืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต | ติดตั้งตามเขตชุมชนหนาแน่น | 1,200,000 | 1,200,000 |  |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 170 | โครงการก่อสร้างถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำขาว-ห้วยโศก  บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 800 ม. | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 171 | โครงการก่อสร้างถนน  แอสฟัลท์สายสระน้ำ-สามแยกนางจงจิตร  บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | 3,500,000 |  | 3,500,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 172 | โครงการบุกเบิกถนนสายสระน้ำ-ห้วยโศก บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,500 ม. | 2,500,000 |  |  | 2,500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 173 | โครงการวางท่อน้ำลอดพร้อมเรียงหินถนนน้ำขาว-ห้วยโศก บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ระบายน้ำใน  ช่วงฤดูฝน | วางท่อน้ำลอดขนาด100 Ø จำนวน 14 ท่อน พร้อมเรียงหิน | 150,000 | 150,000 |  |  |  | ท่อน้ำลอดเป็นไปตามมาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 174 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  สายน้ำขาว-ห้วยโศก บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ระบายน้ำใน  ช่วงฤดูฝน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ  2 ฝั่งถนน ระยะทาง  50 ม. |  | 150,000 | 150,000 |  |  | คูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 175 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยห้วยโศก หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | สร้างฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 176 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยนางจงจิตร หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | สร้างฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง |  | 500,000 |  |  | 500,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 177 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยน้ำขาว-ห้วยโศก (นายสุรินทร์ อินทร์แก้ว)บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | สร้างฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 178 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยน้ำขาว-ห้วยโศก (นายพายุ รองเมือง )บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | สร้างฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |
| 179 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ศาลาหมู่บ้าน  บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | เพื่อความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 5 จุด |  |  | 50,000 |  | 50,000 | มีการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 180 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 850 ม. | 2,250,000 |  | 2,250,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |
| 181 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าอุแท-เกาะแตน บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง  600 ม. |  | 1,600,000 |  | 1,600,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |
| 182 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ซอยนายสุขุมต่อหมู่ที่ 8  บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 900 ม. |  | 2,400,000 |  |  | 2,400,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 183 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไม้ขีด-ควนช้างร้อง  บ้านคลองครามเหนือ  หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 600 ม. | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 184 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายบ้านเขาแทง-บ้านตานบ บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | 3,250,000 |  | 3,250,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 185 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายซอยสามแยกตาแย้ม-ซอยศาลาหมู่บ้าน บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 2,000 ม. | 6,500,000 |  |  | 6,500,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 186 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายสายซอยทุ่งคาวงค์-ซอยรองเมือง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,700 ม. | 5,525,000 |  |  | 5,525,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 187 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย  สายเขาแทง-ตานบ  บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | 3,500,000 |  |  |  | 3,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 188 | โครงการวางท่อระบายน้ำ  บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้  สะดวก | ขนาดกว้าง 60x1  จำนวน 15 จุด |  | 500,000 |  |  | 500,000 | จำนวนท่อระบายน้ำ | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 189 | โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม | ต่อเติมศาลา (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) |  | 500,000 |  |  |  | ต่อเติมศาลา 1 หลัง | มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 190 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบ้านนายแอม แท้เที่ยง  บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | จำนวน 1 จุด | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 191 | โครงการขยายท่อเมนประปาซอยนายตุ้ง  บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ระยะทาง 1,000  กม. | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ขยายท่อเมน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |
| 192 | โครงการวางท่อระบายน้ำ  บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก | จำนวน 1 จุด |  | 50,000 |  | 50,000 |  | วางท่อระบายน้ำ 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อลูกรัง-รร.บ้านใหม่สามัคคี  บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,500 ม. | 4,875,000 | 4,875,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 194 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยประปาเขาหลวงพร้อมวางท่อระบายน้ำ  บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  พร้อมวางท่อระบาย  น้ำ 2 จุด  ยาว 800 ม. | 4,500,000 |  |  |  | 4,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 195 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยน้ำตกไทรย้อย-เขื่อน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. |  | 3,250,000 | 3,250,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 196 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยหลอ หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 14 บ้านเขาหลวง  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | ท่อลอดเหลี่ยมขนาด  1.80x1.80x6.00 ม ชนิด 1 ช่องทาง |  | 250,000 |  |  | 250,000 | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง | ช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม  ช่วยการระบายน้ำ | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 197 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเขาแร่-บ่อลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ  บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 400 ม. | 1,300,000 |  | 1,300,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 198 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลอ (นายเอิบ)  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  ยาว 4.00 ม. | 380,000 | 380,000 |  |  |  | ฝายน้ำล้น จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 199 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลอ (นายวิเชียร)  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กว้าง 12.00 ม.  ยาว 4.00 ม. | 450,000 | 450,000 |  |  |  | ฝายน้ำล้น จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 200 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยพานพอ บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  ยาว 1.50 ม. |  | 250,000 |  |  | 250,000 | ฝายน้ำล้น จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 201 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยบก บ้านเขาหลวง  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  ยาว 1.50 ม.  จำนวน 2 จุด |  | 500,000 |  |  | 500,000 | ฝายน้ำล้น จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 202 | โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำแบบหอถัง บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ระบบการจ่ายน้ำ 1 ระบบ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 500,000 | 500,000 |  |  |  | ระบบจ่ายน้ำ 1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 203 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขุดลอกบริเวณสันเขื่อนและที่เก็บน้ำ |  |  | 380,000 | 380,000 |  | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 204 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ระยะทาง 700 ม. | 500,000 | 500,000 |  |  |  | วางท่อประปา 1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 205 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | รอบอ่างเก็บน้ำ | 200,000 |  | 200,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 206 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน | จำนวน 15 จุด | 200,000 |  |  |  | 200,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 207 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 2,400 ม.รางระบายน้ำ คสล กว้างบน 1 ม.  กว้างล่าง 0.50 ม.  ลึกเฉลี่ย 1.00 ม  ยาวข้างละ 560 ม.  รวม 1,120 ม. | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 208 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกกลางทอง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | 3,900,000 | 3,900,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 209 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายท่าโกล่างน้ำตกกลางทอง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 2,800 ม |  | 10,000,000 |  | 10,000,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 210 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สาย รร.บ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 2,800 ม |  |  | 10,000,000 |  | 10,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 211 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายซอยนายทวีน้ำตกกลางทอง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 2,800 ม |  |  | 10,000,000 |  | 10,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 212 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลถังแชมเปญพร้อมขยายเขต  บ้านนายชัยพร เพชรอ่อน  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  เพียงพอ | หอถังแชมเปญ  พร้อมท่อเมนจ่ายน้ำ | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 213 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปา 1 ระบบ | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 214 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรอง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  เพียงพอ | จำนวน 1 จุด | 450,000 |  |  | 450,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 215 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยกลาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  เพียงพอ | จำนวน 1 จุด | 450,000 |  |  |  | 450,000 | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 216 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยน้ำตกกลางทอง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคบริโภค  เพียงพอ | จำนวน 5 จุด  กว้าง 8 .00 ม.  สูง 1.5 ม. |  | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 217 | โครงการขุดลอกคลองน้อย  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  อุปโภคเพียงพอ |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  | ขุดลอกคลอง 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 218 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ระยะทาง 2,500 ม. | 500,000 |  |  |  | 500,000 | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |
| 219 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมี  ความปลอดภัยยาม  ค่ำคืน |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 220 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องแก้ว-บ่อวัว  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 3,000 ม. | 780,000 |  | 780,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 221 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงฆ่าสัตว์ปากแพรก บ้านดินแดง  หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 200 ม. | 650,000 | 650,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 222 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงฆ่าสัตว์ ซอย 1-2  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 300 ม. |  | 975,000 |  | 975,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 223 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงฆ่าสัตว์ ซอย 3 บ้านดินแดง  หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 100 ม. |  |  | 260,000 |  | 260,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 224 | โครงการบุกเบิกถนน  สายช่องแก้ว-บ่อวัว  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 3,000 ม. | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 225 | โครงการยกระดับบดอัดพร้อมวางท่อสายช่องแก้ว-ดอนทราย  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  ระยะทาง 2,000 ม.  ท่อขนาด Ø 1.00x  8 ท่อน จำนวน 2 ชุด 2 จุด | 3,600,000 | 3,600,000 |  |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 226 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง  ถนนสายช่องแก้ว-อนามัย  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | เข็ม คสล  ขนาด 0.20x0.20x  6.00 ม.ดินถม หิน |  | 900,000 |  | 900,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 227 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี 2 ข้างถนน  สายดอนทรายบ่อวัว บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้างบน 0.80 ม.  กว้างล่าง 0.40 ม.  หนา 0.10  ระยะทาง 500 ม |  |  | 500,000 |  | 500,000 | คูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 228 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายช่องแก้ว-บ่อวัว  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร | จำนวน 4 จุด | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  | ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง | ป้องกันความเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 229 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  คสล.รูปตัววีข้างถนนซอยช่องแก้ว บ้านดินแดง หมู่ที 15 | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังผิวจราจร | กว้างบน 0.80 ม.  กว้างล่าง 0.40 ม.  หนา 0.10 ม.  ระยะทาง 200 ม. |  | 250,000 |  | 250,000 |  | คูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 230 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม | ปรับปรุงประตู หน้าต่าง ผนัง ฝ้าเพดาน พื้นปูกระเบื้อง ระบบไฟฟ้า |  | 200,000 |  |  |  | ปรับปรุงศาลา 1 หลัง | มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 231 | โครงการซ่อมแซมฝายห้วยหินเพิงบ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้  เพื่อการเกษตร | ซ่อมหูฝายและฐาน  ราก คสล. | 100,000 |  |  | 100,000 |  | ซ่อมฝาย 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่15 | กองช่าง |
| 232 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหลุมพอ  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  สูง 1.50 ม.  จำนวน 2 จุด | 400,000 |  | 400,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่15 | กองช่าง |
| 233 | โครงการขุดลอกหน้าฝาย  ห้วยเสียด(ช่องแก้ว)  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้  เพื่อการเกษตร | จำนวน 1 จุด |  | 400,000 |  | 400,000 |  | ขุดลอกหน้าฝาย 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 234 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเสียดบน  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  สูง 1.50 ม.  จำนวน 6 จุด | 900,000 |  | 900,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 235 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยช่องแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ระยะทาง 3,000 ม |  |  |  | 900,000 | 900,000 | ขยายเขตประปา 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 236 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคบ้านไสล่าง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ระยะทาง 3,000 ม | 900,000 |  |  |  | 900,000 | ประชาชนมีน้ำใช้ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 237 | โครงการเปลี่ยนท่อประปาภูเขาช่องแก้ว บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ท่อ PVC Ø 10 นิ้ว  ระยะทาง 800 ม. | 400,000 |  |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 238 | โครงการขยายเขตประปาบาดาลช่องแก้ว บ้านดินแดง หมู่ที 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  เพียงพอ | ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว  ระยะทาง 400 ม. | 50,000 |  |  |  |  | ประชาชนมีน้ำใช้ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 239 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายช่องแก้ว-อนามัย  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด | 30,000 |  |  |  | 30,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 240 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดินแดงหมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | หมู่ที่ 15 | 30,000 |  |  | 30,000 |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| 241 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านไสล่าง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ระยะทาง 300 ม. |  | 300,000 | 300,000 |  |  | มีการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 242 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านไสล่าง หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมี  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวน 10 จุด | 30,000 |  | 30,000 |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 243 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางดง บ้านคลองกัด  หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 450 ม. | 1,170,000 |  | 1,170,000 |  |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 244 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายอ่าวสิชล  บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 1,300 ม. | 4,225,000 |  |  | 4,225,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 245 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 2,000 ม. |  | 6,500,000 |  |  | 6,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 246 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายคลองกัด-ป่าอม  หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 2,005 ม. |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 247 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายหลังหมู่บ้านสวนป่า-ซอยนายเสมอ  บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 100 ม. | 325,000 |  |  |  | 325,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 248 | โครงการซ่อมแซมหอถังประปาอ่าวขนอม หมู่ที่ 16 | เพื่อให้สามารถใช้  งานได้ตามปกติ | เปลี่ยนไม้รองถังที่  ชำรุดและเปลี่ยน  ถังน้ำบนหอถัง  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | 50,000 |  | 50,000 |  |  | จำนวน หอถัง 1 หอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 249 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  สูง 1.50 ม.  จำนวน 5 จุด | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 250 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหิน บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ | กว้าง 8.00 ม.  สูง 1.50 ม.  จำนวน 7 จุด | 2,800,000 |  | 2,800,000 |  |  | ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 251 | โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมี  น้ำอุปโภคบริโภค  อย่างเพียงพอ | ขุดลอกหน้าฝาย  กว้าง 8.00 ม. | 200,000 |  |  |  | 200,000 | ขุดลอก 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 252 | โครงการปรับปรุงหูฝายชะลอน้ำบ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้สามารถใช้  กักเก็บน้ำได้ตามปกติ | ปรับปรุงหูฝายชะลอน้ำ | 150,000 |  |  |  | 150,000 | ปรับปรุง 1 จุด | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |
| 253 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมี  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน | หมู่ที่ 16 | 500,000 | 500,000 |  |  |  | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างร้อยละ 80 | ถนนมีแสงสว่าง  ประชาชนมีความ  ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**1.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์(ไก่พื้นเมือง หมู แพะ ปลา) บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้  เลี้ยงสัตว์ไว้เป็น  อาหารเป็นการลด  รายจ่ายเพิ่มรายได้  ให้กับครัวเรือน | ครัวเรือนของชุมชน  หมู่ที่ 6 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีอาชีพเสริมร้อยละ 80 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดปัญหาการว่างงาน | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มทักษะความรู้  กีฬามวยไทย | เด็ก เยาวชน  ในตำบลปากแพรก | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | เด็กเยาวชนมี  ความรู้ทักษะ  กีฬามวยไทย | เด็ก เยาวชนมีสุขภาพพร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | หมู่ที่ 2 | กองการศึกษา |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**1.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมวิถีเกษตรกรบ้านดินแดงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง | สมาชิกกลุ่ม 14 คน  แหล่งเรียนรู้ 14 แห่ง | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริม ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | หมู่ที่ 15 | สำนักปลัด |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** | |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อ่างเก็บน้ำ  บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อประชาชนได้มี  สถานที่พักผ่อน  หย่อนใจ | ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบอ่างเก็บน้ำ | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | อ่างเก็บน้ำมีภูมิทัศน์สวยงาม | บริเวณรอบอ่าง  เก็บน้ำมีความ  สวยงาม | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |
| 2 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ท่องเที่ยว พักผ่อน | ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบอ่างเก็บน้ำ  และรอบภูเขา | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา | มีแหล่งท่อง  เที่ยวที่สวยงาม | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  |  | **600,000** | | **600,000** | **600,000** | **600,000** | | **600,000** |  |  |  |  |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหมู่บ้านสวนป่า-สะพานนายจำเริญ บ้านใน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม  หนา 0.05 ม.  ยาว 2,000 ม. | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทาง | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 2 | โครงการก่อสร้างสะพานชุมชนบ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | กว้าง 6.00 ม  ยาว 80 ม. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | สะพานได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 3 | โครงการเรียงหินคลองเขา  พระอินทร์ชุมชนสวนป่า  หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันน้ำกัด  เซาะตลิ่ง | ระยะทาง 150 ม.  ลึก 20 ม. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ตลิ่งได้รับการป้องกันน้ำกัดเซาะ | ตลิ่งไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายสี่แยกเขาแร่ หมู่ที่ 3,7 เชื่อม  ต่อบ้านห้วย หมู่ที่ 4  ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 4,300 ม. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 5 | โครงการการซ่อมสร้างถนน  ลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายประชาอุทิศ(นายสัมฤทธิ์-นายแนม) บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 1,040 ม. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการขุดลอกคลองท่าทองหมู่ที่ 6, 11, 8, 1 ,15  พร้อมก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง | เพื่อแก้ปัญหาแหล่ง  น้ำตื้นเขินในช่วงหน้า  แล้งและเป็นการป้องกันการพังทลายของตลิ่งที่โดนน้ำกัดเซาะ | สะพานกว้าง 4 ม.  ยาว 10 ม.ขุดลอก  คลองท่าทอง  ยาว 12 กม. | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 750 ม. | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตสาย เขากุน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 1,190 ม.และ สะพานกว้าง 7 ม. ยาว 32 ม. | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 9 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยกรวด หมู่ที่ 6เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบล  ท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ | เพื่อประชาชนให้  ประชาชนใช้สัญจร  ไป-มาได้สะดวก | กว้าง 7.00 ม.  ยาว 30 ม. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | สะพานได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายเขาพระอินทร์-คลองคราม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 8.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 3,430 ม. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชาติชาย หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อประชาชนให้  ประชาชนใช้สัญจร  ไป-มาได้สะดวก | กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 1,610 ม. | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** | |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยนายฉอก หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | กว้าง 5.00 ม.  ยาว 18.00 ม. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | สะพานได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ | |
| 13 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะแตน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | สะพานกว้าง 7.00 ม.ยาว 25 ม. | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | สะพานได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรองเมือง บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้  รับความสะดวกใน  การเดินทาง | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 2,300 ม. | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** | |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายอนามัย - บ่อโยก บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 1,340 ม. | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สามัคคี – น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 2,240 ม.รางระบายน้ำ คสล.ยาวไม่น้อยกว่า 1,120 ม. | 9,000,000 | | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (logistics Hub)**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.05 ม.  ยาว 1,020 ม. | 3,800,000 | | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | | 3,800,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผล | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| **รวม** | **17 โครงการ** |  |  | **128,600,000** | | **128,600,000** | **128,600,000** | **128,600,000** | | **128,600,000** |  |  |  |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมหลังคา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของ ครู นักเรียน | ลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมหลังคา กว้าง 30 ม.ยาว 50 ม. | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | จำนวน 1 หลัง | นักเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรม | กองการศึกษา  กองช่าง  รรบ้านเขาพระอินทร์ |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  |

ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีคุณภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกวิภาวดี (บ้านใน  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกวิภาวดี(บ้านใน) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว | มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | หมู่ที่ 1 | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคลองน้อย-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร | ขนาดกว้าง 6.00 ม.หนา 0.15 ม.  ยาว 300 ม. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา | มีแหล่งท่อง  เที่ยวที่สวยงาม | หมู่ที่ 15 | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |

ผ.02/2

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **ที่มาของ**  **โครงการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบ**  **หลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.  สายบ้านใหม่ - น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีถนนที่ได้  มาตรฐานสำหรับการ  สัญจรไปมาและขนส่ง  พืชผลทางการเกษตร | กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว 2,500 ม.  รางระบายน้ำ คสล.ยาวไม่น้อยกว่า 1,120 ม. | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | ถนนที่ก่อสร้าง  เป็นไปตาม  มาตรฐาน | ประชาชนได้รับ  ความสะดวกสบาย  ในการเดินทางและ  ขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร | กองช่าง/  หมู่ที่ 14 | กองช่าง/อบจ./  กรมฯ |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  |  | **24,000,000** | | **24,000,000** | **24,000,000** | **24,000,000** | | **24,000,000** |  |  |  |  |

ผ.03

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานรับ**  **ผิดชอบหลัก** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ชุดๆละ 5 ตัว  จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง  นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  ใช้สำหรับในการรักษาความปลอดภัย  บริเวณตลาดสดบ้านในทั่วไป  จำนวน 12 ตัว | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | สำนักปลัด |
| 3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง  จำนวน 1 ตัว | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | สำนักปลัด |

ผ.03

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานรับ**  **ผิดชอบหลัก** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณา  และเผยแพร่ | จัดซื้อจอมอนิเตอร์ ขนาด 32 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด |
| 5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถดับเพลิง  จำนวน 1 คัน  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | สำนักปลัด |
| 6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์  จำนวน 1 คัน  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | สำนักปลัด |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  จำนวน 1 คัน  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | สำนักปลัด |
| 8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  จำนวน 1 คัน  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | กองคลัง |

ผ.03

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานรับ**  **ผิดชอบหลัก** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 9 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อถังแรงดัน(ขนาด 500 ลิตร) จำนวน 6 ถัง  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กองช่าง |
| 10 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อถังเก็บน้ำ(ขนาด 2,500 ลิตร) จำนวน 4 ถัง  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองช่าง |
| 11 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ จำนวน 4 ตู้ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กองช่าง |
| 12 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อปั๊มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 ชุด  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | กองช่าง |
| 13 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กองช่าง |
| 14 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | กองช่าง |
| 15 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ  จำนวน 1 เครื่อง (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองช่าง |
| 16 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อชุดกิ่งโคมไฟ จำนวน 100 ชุดเครื่อง (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง |

ผ.03 .

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | | | | | **หน่วยงานรับ**  **ผิดชอบหลัก** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 17 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | จัดซื้อเครื่องตรวจสอบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองช่าง |
| 18 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะ จำนวน 1 เครื่อง  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | กองช่าง |
| 19 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | กองช่าง |
| 20 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | กองช่าง |
| 21 | แผนงานการศึกษาฯ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  จำนวน 1 คัน  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | กองการศึกษาฯ |
| 22 | แผนงานการศึกษาฯ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถม  จำนวน 60 ชุด  (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กองการศึกษาฯ |
| 23 | แผนงานการศึกษาฯ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว  จำนวน 9 ตัว(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) |  | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | กองการศึกษาฯ |

**ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล**

**1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) และในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

**2.การติดตามและประเมินผลโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

**3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565**

**1)การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ปี 2563 นำไปจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**สรุปผล :**

**🟅**โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปี 2563 นำไปจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน โครงการ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปี2563

**🟅**โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปี 2563 นำไปจัดทำงบประมาณ เป็นเงิน บาท คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปี2563

**2)ผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4):ตุลาคม 2562-กันยายน 2563**

**สรุปผล :**

**🟅**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)

**-**ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 51.52

-อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 12.12

-ไม่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 36.36

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

-ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.57

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.52

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.79

-ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.06

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.52

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.06

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี**

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.60

-ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.52

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

**๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

ตามทฤษฎีทางวิชาการจัดการ กล่าวว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST)ตลอดเวลา ประกอบด้วย

สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)

สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)

สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)

สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)

สังคม (Social)

องค์กร (Organization)

การเมือง (Political)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด

วิทยากร (Tecnology)

เศรษฐกิจ (Economic)

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้

1)การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment)ที่เปลี่ยนแปลง

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้าน ที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น เป็นต้น สภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันการส่วนราชการกลาง เป็นต้น

2)การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ(Economic Environment)

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่เข้ามากระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบ กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้กับราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องการเอาเวลาไปทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจต้องการมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมถึงปัญหาความยากจนของประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์(paradigm)ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้

3)การปรับตัวเข้ากับสังคม(Social Environment)

สังคมที่เปลี่ยนแปลง ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมคนพุทธ หรืออิสลาม บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น สภาพทางสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน ไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงได้อย่างไร

การปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งได้เกิดสถานการณ์มากว่า 1 ปี 4 เดือน และสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน การแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ รุนแรง รวดเร็วและขยายวงกว้างกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับบทหนักแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับบทบาทให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

4)การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ(Technology)ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซด์องค์กร)เป็นต้นประกอบกับกรมส่งเสริมฯมีเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

**2)ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงคาดการณ์การพัฒนาต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังต่อไปนี้

**1.การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล**

-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

-นโยบายรัฐบาล

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อลักษณะการปฏิบัติงาน

-เสถียรภาพของรัฐบาล

-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้ อปท.

**2.การเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล**

ประชาคมอาเซียน(ASEAN community)เป็นความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เช่น ความร่วมมือในโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในฐานะผู้ขับเคลื่อนอาเซียนมาตั้งแต่สมัยการมีข้อตกลง “ปฏิญญากรุงเทพ” ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ที่เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์สำคัญอันนำมาสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ว่าไทยจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่มียุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

1.การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง

3.การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน

5.การส่งเสริมศักยภาพและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือด้านต่างๆหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเมืองการปกครองภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ทั้งในด้านของการจัดบริการสาธารณะ อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นและการดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพและความมั่นคง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน อาจสรุปได้ดังนี้

**1.การปรับตัวด้านการติดต่อสื่อสาร**

-ด้านข้อมูล:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและรอบด้านเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาทำกิจกรรมในท้องถิ่นสำหรับการบริการสาธารณะ

-ด้านภาษาอังกฤษ:บุคลากรต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน และต้องสามารถทำงานกับเอกสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งในทางราชการและด้านการหาความรู้

-ด้านภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน:ควรมีการจัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่นๆในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อความสะดวกในการประสานงานระหว่างกัน

**2.การสร้างศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ**

-วางแนวทางในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เช่น คมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

-วางแนวทางการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน ภายในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงข้อกำหนดทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

-วางแนวทางการสำหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

-วางแนวทางในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติ

-วางแนวทางในการสร้างเครือข่ายสังคมปลอดภัย เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

**3.การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนในแต่ละพื้นที่** โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เขตแดนติดกับประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องมีศูนย์ในการประสานงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นที่ เช่น การประสานงานทางเอกสารทางราชการ การอำนวยความสะดวกในการลงทุนระดับท้องถิ่น เป็นต้น

**4.การจัดการด้านวัฒนธรรมประเพณี** เพื่อทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และพร้อมเปิดรับความแตกต่างดังกล่าวด้วยไมตรีมิตร เช่น การจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียนในระดับท้องถิ่น การมีกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอาเซียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่น เป็นต้น

**5.การจัดการด้านความมั่นคงอย่างบูรณาการ** เนื่องจากการเข้ามาของแรงงานอพยพและเงินทุนจากนอกพื้นที่ไหลเข้ามาดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดการความมั่นคงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

จากที่กล่าวมา ทำให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีการปรับตัวและวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในในท้องถิ่นให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญ